财经传媒公司网站建设方案

目 录

一、项目目标	4

1.1 网站目标与期望	4

1.2 网站设计原则	4

1.4解决方案	4

二 网站整体结构	5

2.1 网站栏目结构图	5

2.2 网站内容规划	6

2.21 网站信息发布系统	6

2.22 在线视听系统	7

2.23 股市行情发布系统	8

2.24 经济论坛系统	9

2.25 用户注册及管理	12

2.27 在线订购管理	13

2.28 期刊订阅系统	13

2.29 人才招聘系统	14

2.210 在线反馈系统	14

2.211 在线调查	14

2.212 页面设计和制作	15

2.213 网站分析统计系统（推荐）	16

2.3 网站平台	21

三 网络安全	22

四 网站建设平台分析	24

4.1 数据中心托管环境	24

4.3 数据中心网络结构拓补图	25

五 网站建设进度及实施过程	25

5.1 项目合作与成员	25

5.2 项目实施方法	26

5.3 项目实施进度	27

5.4 项目实施成员	28

5.5 项目验收	28

5.6 项目培训	29

六 网站维护	29

6.1 网站内容维护	29

6.2 网站页面维护	29

6.3 网站数据维护	31

七 网站初步预算	32

八 我们优势	32

8.1 技术力量	33

8.2 解决方案	33

8.3 项目管理	33

8.4 网站推广	33

九 售后服务	33

9.1 服务理念	33

9.2 服务内容	33

9.3 支持内容	33

一、项目目标

1.1 网站目标与期望

1) 打造中国最好的财经类传媒，配合公司的电视、报纸、广播对财经进行全方位的传播；

2）建设中国个最大最专业的财经类平台网站；

3) 充分利用网络快捷、跨地域优势进行信息传递，对国内、国际的资讯进行及时的报道；

4) 通过视听、资讯、沟通、服务平台为浏览者提供完善的网上服务；

5) 为专业浏览者提供财经方面的资讯及沟通平台；

6) 吸引更多的了解来了解财经，提升财经的知名度及美誉度；

7) 建立完善的服务跟踪体系，及时了解观众的意见及建议。

1.2 网站设计原则

品牌性原则

设计上重点塑造“财经”的形象，打造“财经”的全新形象。

经济性原则

建立适合财经传媒有限公司自身需求的网络平台，提供广泛的涵盖用户多种需求的功能，数据处理方式灵活以满足高度用户化的需求，节省网站建设成本，并确保其较好的拓展性和开放性；同时网站具有基于WEB界面的管理后台，管理员能够自主的对网站中大部分内容作更新、修改操作，节省了网站的运营成本，提高了信息更新、传播效率。

扩充性原则

网站的整体规划及框架设计是具可扩充性的，前台页面的设计能保证网站在增加栏目后不会破坏网站的整体结构。后台数据库的设计具有高度的扩充性，企业能够根据需要对栏目、类别的增、删、修改。同时，网站良好的扩充性能够适应企业内外网连接、数据同步的需要。

便利性原则

网站的内容及栏目规划充分考虑到了日后维护的便捷性，并结合简单的网站内容管理平台，使管理员能够十分简单方便的对网站内容进行审核、管理、维护。

1.4解决方案

1、	界面结构

我们专业的设计师根据财经传媒有限公司的CI风格、网站功能，采用最新表现技术全面设计，充分体现财经传媒有限公司的形象。

2、	功能模块

网站建设以界面的简洁化，功能模块的灵活变通性为原则，为财经传媒有限公司网站设计制作维护人员提供一个自主更新维护的动态空间和发挥余地，去完善办好他们的网站，达到一次投资，长期受益，降低成本的根本目的。

3、	网站推广

我们凭借多年对互联网技术的深入研究、对中国互联网的现状和发展趋势的把握以及在网站推广服务方面的成熟经验，能够为企业提供最专业、最有效、最经济的网站推广服务。

4、	内容主题

设计重心转向以浏览者为中心，围绕浏览者的需求层面有针对性的设计实用简洁的栏目及实用的功能，极大方便浏览者了解财经信息，资讯、沟通、服务、个性化意见提出等一系列需求在财经传媒有限公司网站上逐个需求得到满足的过程；做到信息发布、服务支持、问题、反馈意见等为一体，充分帮助观众体验到财经传媒有限公司网站的全系列服务；

5、	人力资源

为网站开发操作简便使用高效的管理后台，网站管理员能够开设多个管理员帐户，为每个管理员分别设置管理权限，系统根据权限自动为某个管理员配置管理后台，后台只允许该管理员管理其具有管理权限的栏目。同时网站开发具有等级管理功能的会员系统，能够将普通浏览者、网站会员、公司员工、网站管理员分类管理，分别为其设置访问、管理权限。这样使整个网站运行起来有条不紊，同时也做到了专人专职，责权分明。

6、	网站维护

对财经传媒有限公司相关网站维护人员进行日常维护、更新方面的技术培训，项目开发成功后企业能自主完成对整个网站的维护更新。

二 网站整体结构

2.1 网站栏目结构图

2.2 网站内容规划

作为一个集行业资讯发布、在线服务、在线视频、在线沟通、在线营销功能于一体的专业行业门户网站，网站资料极其庞大与烦琐，为了方便浏览者的访问与查找，我们将整个网站的信息分为新闻、股市、商务、企业、财富、“经济”、“视听”、“传媒”八个板块，另外包括次导航、其它导航等补充信息，这样能够将整个网站信息分配的有条不紊，让浏览者漫步于庞大的网站能够很方便的查找到他所需要的信息，给浏览者带来一个完美的浏览体验。我们将整个网站信息作如下规划：

2.21 网站信息发布系统

网站信息发布系统能够将网站信息进行集中分类管理，然后按照显示要求，配合各种显示模板，最后系统化、标准化的发布到网站上。同时系统整合的数据管理平台操作界面简单、方便，信息管理员更新管理资料需要做的只是录入资料与上传图片，且后台管理系统栏目与前台栏目一一对应，保证了信息更新管理的准确性与便利性。平台整合的管理员管理权限系统能够将庞大的资料管理工作分配给多个管理员完成，做到专人专职、责权分明，优化了人力资源，提高了网站信息的更新效率，简便了网站信息审核与管理的流程。同时网站系统管理员能够实时对网站信息管理员进行管理，随时修改、删除信息管理员的信息与使用权限，保证了系统的安全可靠性。

系统功能说明—前台显示

1）	每栏目信息能够按类别显示，方便浏览者浏览与查找；

2）	每栏目信息具有不同的显示模板，每个模板可以具有不同的显示框架、显示风格、色彩搭配，模板设计切合各个栏目的信息特点，在保持整个网站风格统一的前提下做到各有特色，体现整个网站的新颖性与活泼性，给浏览者带来不同的使用体验；

3）	系统可以提取最新的信息在首页或栏目首页显示，并且信息目录按照时间倒序显示，使浏览者看到的永远都是网站上的最新信息；

4）	能够定义推荐信息，被定义的信息能够始终在首页或目录的最前端显示；

5）	系统支持信息标记功能，如最新新闻可以在目录后添加“NEW”标记，热点信息在目录名称后添加“Hot”标记，带图片的信息目录名称后添加小图片标记；

6）	信息内容支持文本、图片、多媒体文档；

7）	信息按照目录、详细情况两级显示。系统自动为目录分页，浏览者能够在任意页间跳转；

8）	信息支持点击量记录，实时掌握信息的浏览量；

9）	信息支持相关信息分类，浏览者在浏览某条信息时能够方便的找到相关信息，能够对信息进行全面的了解；

10）	信息支持类别、关键字等多种方式的查询，便于浏览者方便的找到所需的信息；

11）	系统支持权限管理，能够对某些信息设置访问权限，保证特殊信息的安全保密性；

12）	系统能够自动为信息标记发布日期。

系统功能说明—后台管理

1）	系统整合信息管理平台，平台操作界面简洁方便，易于管理；

2）	后台具有管理权限，系统能够为不同的信息管理员设置不同的管理权限，系统管理员能够添加、管理信息管理员资料，能够为信息管理员设置不同的管理权限，保证系统的高效性与安全性；

3）	系统信息提交界面简便，只需要作简单的文字录入及图片上传操作就能够对网站的信息进行管理；

4）	系统支持信息的批量管理，如删除、状态修改操作；

5）	管理员能够按类别、关键字查询信息，方便管理；

6）	后台管理栏目与网站前台栏目一一对应，保证信息管理的准确与便利；

采用该系统的栏目

◆ 新闻

◆ 股市——世界股市行情、证券无限三地通、板块追踪、谈股论金

◆ 商务——商务宝典

◆ 企业——公司时间、管理时代、非常人才

◆ 财富——财富人生、创富家园、周末赢家、财经人物周

◆ 经济——经济观察、经济视野、城际特快、财经开讲

◆ 传媒——电视、广播、报纸

◆ 其它——在线反馈、在线服务

◆ 次 导 航——人才招聘、广告投放

2.22 在线视听系统

系统采用流式媒体的传输方式来实现网络的视、音频传输。网站通过使用流式媒体技术可以为网民提供更加精彩的内容，如广播、电视等。

系统具有高性能、低要求的优异特点，能够很好地满足互联网直播等服务需求，提供了完整的视频流媒体发布、管理、播放功能。应用了最新的MPEG-4编/解码技术，可提供现场直播等各种流媒体服务，其播放画面流畅、数据更新快捷、管理简便、操作方便。

系统组成

网络流媒体系统解决方案由以下几部分内容组成：

◆ 内容采集：节目源可以是摄像机、电视台节目、MPEG-4媒体文件、视频节目光盘、计算机屏幕信号、卫星输入信号等。（财经负责采集）

◆ 视音频捕获和压缩编码：硬件一般为视音频捕获卡，编码软件为MPEG-4编码软件。（财经负责制作）

◆ 内容编辑：对内容进行编辑修改、归档，并可对视频文件做索引入库。（财经负责采集制作）

◆ 内容存储和播放：节目不多时可使用文件系统，当节目量大，就必须编制数据库管理系统。使用数据库存储视音频文件、视频服务器运行流播放服务软件播放视音频；（我们提供平台）

◆ 内容浏览：客户端视音频媒体播放软件，可嵌入浏览器进行播放。（我们提供平台）

系统功能特点

◆ 领先的编解码技术

采用MPEG-4编解码技术，以提供更高的压缩比、近似于DVD的图像质量和近似于CD的音质的视频流媒体节目，充分利用MPEG-4所具有的高效编码、高效存储与传播的特点，并且支持更多的交互操作。适应目前市场对宽带视音频点播系统的要求----带宽占用率与图像播放质量的均衡。

◆ 超强的负载能力

采用多线程机制，在大量用户点播节目时亦能实时存取视频数据；采用UDP及网络无冲突技术，保证数据通畅无阻地到达每一位用户；采用多级缓冲、发送速率自适应调整机制，彻底消除马赛克。可支持大规模的实时并发服务，单服务器最大支持2000用户随意访问。

◆ 灵活的可扩充性

可灵活使用服务器阵方式以提供更稳定和合适的服务能力（提供冗余方式、分布方式和混合方式）。

◆ 可靠的安全管理

提供用户分组及权限设置功能，并可对系统使用情况进行全面的监控。并提供完整的数据库修复、备份、日志处理等工具。

◆ 有效地节省空间

采用了MPEG-4视频数据压缩技术，可大大地减少视频文件的"体积"，充分地利用有限的存储空间。（例如：一部120分钟的VCD影片原始的大小为1.2G Byte，在不改变分辨率的前提下，经处理后大小可以仅为120M Byte。）

◆ 方便的可管理性

提供完整的点播频道管理、广播频道管理和客户管理工具；服务端可以完全不需要人员值守，。基于B/S结构和资源管理器式的两种风格，随意添加、删除或修改目录、视频节目；多级目录索引，轻松管理视频节目,可打开、保存、修改不同的节目表单；实时状态显示，能够随时反映出各个节目的播放状态，点播人数。

采用该系统的栏目

◆ 新闻

◆ 视听——在线视频、在线广播

2.23 股市行情发布系统

股票行情系统是基于互联网平台和Java技术开发的提供实时股票行情信息的系统。本系统包括行情信息的实时采集与分发模块、行情推送模块、绘图模块（包括各类常见的分时走势、技术分析曲线的绘制）等几个功能模块。与基于Socket分发数据的方式相比，基于TIBCO信息总线技术的新版系统在信息发布的实时性、系统的可扩展性以及股民关注的解码率等方面都有很大的提高。

系统功能特点

◆ 提供按股票代码或拼音查询个股行情的功能

◆ 提供跟踪多个自选股的实时行情的功能

◆ 提供针对某支股票的各类技术分析

◆ 提供股票的分时走势和常用的K线图

◆ 提供在曲线窗口内用鼠标拖动缩放曲线的功能

系统结构

采用该系统的栏目

◆ 股市——今日股市、股市行情

2.24 经济论坛系统

网站开设论坛，能够大大积聚网站的人气，能够为观众、企业员工提供一个网上交流的空间。财经传媒有限公司能够根据需要开设各种讨论区，在活跃网站气氛的同时还能够配合财经传媒有限公司进行精神文明建设及市场调查、获取客户意见等活动。

系统功能说明

◆ 登录论坛

1、	用户登录：注册用户可登陆论坛，注册用户也可以以匿名用户身份登陆，匿名用户的用户名统一为（*guest）。游客不可以登陆论坛。

2、	会员注册：用户可以在线申请，取得用户名、呢称、和密码。登录后再修改呢称和密码。

◆ 论坛首页

1.	论坛导航。各栏目、板块列表信息，用户可直接点击进入。

2.	社区新闻。论坛最新消息、最新动态，由论坛管理负责维护。

3.	最新话题。显示最近两天内的所有帖子，通过点击“最新话题”进入

4.	酷帖排行。系统自动挑选人气值最高的帖子，或由各版的版主/版副挑选精华文章在酷帖区中排列

5.	社区之星。通过用户申请，论坛每期评选出一位社区明星在论坛首页亮相。还包括“我要申请星星”，“历史星星查看”信息。

6.	其他信息：总人数、发帖量、最高在线人等统计

◆我的首页

访客进入页面默认为论坛首页，注册用户可自己定制为论坛首页或个人首页。个人首页显示个人登录信息（登录次数、上次访问时间、总是在线时间、社区身份证等）、个人基本资料，以及发表文章列表、个人收藏列表，最新自己被回复的帖子放在最上面。

◆ 论坛公约

论坛的规定条款，用户需仔细阅读接受协议后才可能使用本论坛各项功能

◆ 论坛帮助

论坛使用帮助信息

◆ 讨论区

论坛区按讨论的主题内容分为多个讨论版，讨论版可根据论坛具体需要由论坛管理员开设或由用户申请开设。论坛区实现了一版多人管理、一人多版管理、页面风格个性化。

1.	精华区。各讨论版的精华帖推荐区，系统按帖子人气自动加载或由各版主负责入选、维护。

2.	发表文章（发贴）、回复文章

·如果是登录的注册用户可以直接点击发表新主题或回复帖子进入发帖界面，直接填写标题和内容后按发表；如果是匿名用户还需要在作者一栏中填写昵称。

·通过点击复帖列表中的“回复”可进入复帖编辑页面进行回帖

3.	文章浏览。通过点击主帖列表中的某个主帖标题可浏览这个主帖及所有复帖的内容。帖子列表按文章标题、主题发布、回帖、点击、分数/人次、最后跟帖等信息进行分页显示，并有置顶、酷帖、新发的帖子、新回的帖子等图片说明帖子状态，用户以可跳转到具体页面，可以点击最后跟帖项目查看详细。

4.	文章编辑、发贴后重新编辑功能。用户可编辑、修改自己所发的主帖或复帖内容，帖子支持用户添加了大量个性化设置，如：

·表情。在表情一栏中用户选择发这个帖子想要的表情，这个表情会显示在帖子中

·文章状态图标。用户发文可根据文章不同性质如原创、转发等选择图标

·强大的插入功能。可插入图片、FLASH、音频文件、超链接支持等，增强帖子表现效果

4.	文章删除。通过点击“删除”版主有权删除主帖或某篇复帖

5.	查看作者资料。通过点击“资料”可查看作者的简单资料

6.	给作者写信。通过点击复帖列表中的信封图标可给作者发送E-MAIL。

7.	帖子形象提示信息：

·发贴人信息。包括经验值、人气值、昵称、头像、性别、发帖数量、回帖数量、级别、在线状态等信息

·发贴日期、时间

·主题图标。一般的帖子、人气值高的帖子、被提到精华区的帖子都有不同的主题图标显示

·人气值。当帖子被浏览后，系统按帖子的人气值、回复人气值、加入精华区情况加计人气指数积分

8.	各主题讨论版的基本信息或提示斑竹、副斑竹、主题数量、专栏主题、斑竹的话等状态信息

9.	返回（退出本帖子）、退出论坛

◆ 个人文集功能

用户可申请在论坛上建立开设一个个人文集，用户本人可对其发帖、回帖进行精选收录。

◆ 功能区

1.	我的收藏。用户收藏的列表，用户可直接点击进入该讨论版。

2.	会员注册。游客申请为注册用户，功能同前所述。

3.	星星申请。用户可以向论坛上传介绍、照片、资料申请社区之星。

4.	用户面板

·个性定制。个性定制论坛导航栏，用户可选中需要 “我的首页”界面显示的项目。灰色选框项目为论坛必选项目，不可以调整。因网友级别或积分未到而不能使用的论坛功能则不显示出来。

·我要收藏。提供了各栏目、各讨论版的明细列表，用户将论坛的某一讨论版打勾加入个人收藏夹

·好友维护。输入好友呢称、添加好友名单

·说悄悄话。进入在线联系通道，给某一用户发送留言信息，包括“我要发悄悄话”、“ 查找用户”功能

·获取密码。功能同前所述

5．	信息修改。会员个人信息管理，可查看和修改自己的密码、个人资料、昵称、头像等。

6．	站内统计。人气统计、发帖统计、回帖统计等信息

7．	用户状态

·在线用户。在线人数统计，显示在线用户人数统计（登录用户和游客总数）以及他们的呢称，并提供在线用户状态查看功能，即该用户目前正在哪个栏目（或位置）浏览都可以进行查看。

·注册用户。所有注册用户列表浏览、最新注册人员列表浏览

·用户经验排行榜

·好友名单。显示用户好友的在线状态

8．	论坛检索

·文章查询。可通过范围、栏目关键字、指定时间、主帖、回帖等对社区中的帖子进行精确或模糊搜索

·用户查询。可以根据用户名、姓名等关键字进行精确或模糊搜索，显示用户信息处点击用户名可检索该用户所有贴子（主帖、回帖）等

9.登录论坛时间控制。可选自动离线、自由设置潜水时间

◆ 论坛管理

由论坛管理员和各版主共同实现维护，论坛管理员具有管理论坛的最高权限，各版管理员具有该板块的最高权限。

1.	网管管理区：社区管理总后台

2.	用户权限、行为管理。通过增删版主、删文、封ID对用户进行管理

·管理员和版主应有权限看到发贴机器的IP地址

·对于每个ID来说，可以控制发贴间隔时间（避免恶意灌水）

·能够避免恶意刷屏的问题

·“暂时禁止该用户”功能：可以根据ip地址和用户id封杀非友善网友

·admin应具有隐身功能

3.	论坛开关时间段可控制，使论坛能像某个版面一样通过设置，在一定时间段内自动开关。

4.	添加版块。点击 “添加版块”进入，然后直接在输入框中输入版块名就添加了一个新的版块

5.	版块改名。先选择要修改的版块名，然后在输入框中输入新的名字既可

6.	版块删除。在版块列表中选择要删除的版块，按下删除按钮就可以一次删除多个版块

7.	版面管理。提供了是否设为私版、显示文章条数、显示回贴条数、热贴（回贴）改颜色、显示标题背景音乐等功能。

8.	超级版面管理。论坛管理员（超级用户）可以决定是否给与版主此项权限。

9.	栏目添加。在栏目名称中输入要添加栏目的名字，在栏目描述中输入栏目的描述性文字，然后在下面选择栏目所属的版块和栏目的版主.

10.	栏目修改。选择要修改的栏目名字，然后按照“栏目添加”的格式对栏目的属性进行修改既可

11.	栏目删除。在栏目列表中选择要删除的栏目，按下删除按钮既可一次删除多个栏目

12.	帖子删除。删除的帖子所在的栏目，然后在帖子列表中可选择多个要删除的帖子；或按时间一次性删除多个栏目的多个帖子

13.	回收站。被删除的帖子先放在回收站，有权限的用户可以查看回收站，并且能够查看删除人，只有管理员才可清空回收站

14.	公告栏。管理员专用于公布论坛信息

采用该系统的栏目

◆ 次 导 航——经济论坛

2.25 用户注册及管理

整个网站的会员包括网站的系统管理员、网站信息管理员、网站会员（多等级、多类别），会员管理系统能够对会员信息进行有效、有序、安全的管理，同时系统能够根据会员的权限级别自动分配会员的访问、使用权限。网站的系统管理员具有最高权限，能够对网站信息管理员进行管理，能够分别为其设置管理权限，网站信息管理员能够对网站会员进行管理，网站的会员能够根据系统设置具有个人相册管理权限、论坛使用权限、在线购物权限等。

网站的会员权限结构图：

系统功能说明—客户端

1）	会员能够自主注册，系统根据注册会员类别赋予相应权限；

2）	会员能够自主修改管理自己的信息，包括自己的注册资料、自己提交的信息、自己的订单信息等；

3）	会员能够自行注销身份；

4）	会员能够根据系统赋予的权限执行相应的操作；

系统功能说明—管理员端

1）	系统管理员能够添加信息管理员，能够对信息管理员进行管理；

2）	系统管理员能够设置信息管理员的管理权限，能够对信息管理员权限进行调整；

3）	系统根据权限自动为信息管理员配置管理平台，使信息管理员自动具有相应管理权限；

4）	信息管理员能够对网站会员信息进行管理；

5）	系统能够根据会员类别分配相应权限；

6）	系统支持会员积分功能，能够对符合条件的会员自动升级；

7）	系统支持会员按类别、关键字检索功能。

采用该系统的栏目

◆ 次 导 航——经济论坛、期刊订阅

我们的典型案例

TOTO网站会员管理系统

我们网站建设展示平台会员管理系统

开利空调会员、经销商管理系统：http://dealer.carrier.com.cn/

2.27 在线订购管理

网站整合了广告投放模块，客户通过这个模块可以在线查看电视、报纸、广播、网站在各个时段、版面的广告订购情况，并可以在线预定广告信息，订单信息能够保存在数据库中，管理员在后台能够查看订单信息，能够管理、查询客户的订单，能够修改客户订单的处理状态，能够将客户的订单生成多种列表，方便管理者进行管理。

系统功能说明—客户端

1）	会员能够在线订购广告服务；

2）	系统能够自动生成订单，订单信息保存在数据库中；

3）	客户登录系统之后能够查询自己的订单信息；

4）	对于未处理订单，会员可以取消该订单；

系统功能说明—管理员端

1）	管理员能够对客户订单信息进行管理，能够修改订单的状态；

2）	管理员能够按需要将客户的订单生成多种列表，便于分析管理；

采用该系统的栏目

◆ 次 导 航——广告投放

2.28 期刊订阅系统

网站开设电子期刊订阅服务，能够为订阅者提供每日最新的财经资讯，这样大大提升了网站的知名度，同时这也是一种很好的营销手段，吸引更多的浏览者访问网站，让更多的人了解财经。

系统功能说明

1）	访客在网站上可随时选择要订阅的邮件类别，订阅或者退订

2）管理员在后台可查看订阅情况，可删除无效的订阅EMAIL

3）管理员对订阅者群发邮件，可将订阅者进行分类，按类别发送邮件

4）系统具有期刊编辑功能，能够自动套用模板

5）每次发信的情况（包括：信件标题、内容、群发数、发信时间）记录在数据库中，管理员可随

时查看。

采用该系统的栏目

◆ 次 导 航——期刊订阅

2.29 人才招聘系统

使用这个系统，可帮助企业拓展招聘渠道，使招聘信息发布和应聘的响应更加快捷。对于专业人才招聘公司，可进一步扩展为人才招聘门户系统。

系统功能说明

1) 管理员可方便的发布招聘职位，删除、修改已经发布的招聘职位

2) 浏览者可查看招聘职位信息，在线填写简历，应聘某个职位

3) 管理员后台可查看应聘者的信息，删除无效的应聘者信息

4) 根据企业要求，扩展为专业人才招聘门户网站

采用该系统的栏目

◆ 次 导 航——人才招聘

2.210 在线反馈系统

网站开设在线反馈系统能够获取观众、客户的意见及建议，为企业改善服务作参考。系统能够保存客户的反馈信息，管理员能够很方便的查询、查找。

系统功能说明

1）浏览者在线填写留言表单，表单信息提交到后台数据库

2）管理员登录系统后可以随时查看反馈信息

3）反馈信息按目录、详细情况两级显示

4）信息目录分页显示，可以在任意页间跳转

采用该系统的栏目

◆ 次 导 航——在线反馈

2.211 在线调查

网站开设在线调查模块，能够很便捷的了解观众、读者、浏览者对某一服务或某一事件的意见或态度，为企业改善工作流程、提高服务质量作参考。

系统功能说明

1）管理员自由设定问题形式和答案形式，系统根据管理员输入的问题信息，自动生成调查问卷

2）管理员可统计每一个问题的投票结果，系统提供柱状图统计，清楚直观

3）同一台机器可限制对同一个问卷只允许投一次票

4）系统可对投票客户端的IP地址、投票时间等数据进行统计，并给出统计结果

5）支持记名投票、留言投票，系统记录投票人信息以及投票留言，管理员在后台可查看这些信息

采用该系统的栏目

◆ 次 导 航——在线调查

2.212 页面设计和制作

网站的页面设计体现财经传媒有限公司的整体形象，在设计风格上力求同财经传媒有限公司的整体形象保持一致，要符合CI规范，在色彩搭配、图片动画的应用及版面规划上保持网页的整体一致性，符合大多数人的审美习惯，给浏览者带来良好的视觉享受和精神愉悦感。在新技术的运用上充分考虑目标访问群体的分布地域、年龄阶层、网络速度、阅读习惯。在网页的制作上充分考虑到网站将来改版的便利性。

我们的设计制作规范

◆ 网站UI（用户界面）设计

这里UI设计不仅包括网站的平面设计，还包括整个网站的框架设计，让浏览者花最少的时间找到自己需要的东西，同时还要兼顾、突出财经传媒有限公司形象，注重用户的使用习惯的同时保证资料的排列有序。网站色彩和Logo参照财经传媒有限公司VIS手册标准执行。GIF、Flash动画制作；图片制作；Banner横幅制作；Button按钮制作。根据和谐、均衡和重点突出的原则，将不同的色彩进行组合、搭配构成和谐美观的页面。

◆ 网站分辨率

网站设计充分考虑到目标访问群体的上网设备情况，使网站页面能够适合最多数浏览者的设备与使用习惯。根据行业网站设计规范及国内的实际情况，这里我们采用800x600分辨率，这样网站能够同时适合800x600,1024x768或更高分辨率的浏览者访问，力求将浏览效果做到最好。

◆ 浏览器

根据国内的实际情况，ie浏览器已经成为事实上的标准，所以从这个角度考虑，网站功能以实用为主，尽量避免有太多的特效，在需要使用特效的地方我们选择flash这样的大家都支持的通行标准。

◆ 搜索引擎和关键字

为了让搜索引擎能够找到网站，我们在网站制作过程中全面考虑网页内嵌的关键字，便于搜索引擎的自动收录。

◆ 网页页面体积

制作上考虑网站以内容为主，以及目标访问群体的上网设备情况以及网络带宽等问题，我们在制作工具的选择、图片处理、编码规范、特效运用等过程中严格控制，在保证实现效果的前提下最大压缩网页的体积，节省用户的下载时间。

2.3 网站平台

为了保证网站稳定、快速的运行，财经网站使用三台独立服务器，分别为WEB服务器、数据库服务器、视频服务器。操作系统平台采用Windows 2000 Server+SP4, Web服务器软件为Microsoft IIS 5.0，以ASP技术作为服务器端脚本环境，用Microsoft SQL Server作为Web数据库。其相关软件的设计开发应以此为基础，音视频采用WMA、WMV、ASF格式。

我们为专用主机客户提供如下服务：

◆ 沪上最好的托管环境

◆ 高品质机房环境及设备，恒温恒湿控制系统

◆ 通过ATM155M光纤直接接入ChinaNet骨干网，国内出口2G、国际出口867M

◆ DELL\HP机架式服务器配置

◆ 服务器系统软件安装、调试

◆ 不间断、无休日24*7*365小时网络系统管理维护与技术支持

◆ 免费提供IP地址、流量监测

◆ 紧急状况处理

◆ 标准远程管理软件使用培训

◆ 更有防火墙、数据备份、系统安全、SSL加速、无缝移机、本地负载均衡（服务器集群）、高速

缓存/镜像等增值服务

我们的部分服务器配置

服务器型号	DELL1650	IBM X345	IBM X330	DELL2650	COMPAQ DL360G2

服务器配置

CPU	PIII1.26G	PIII Xeon2.4G	XEON 2G（512K 2-SMP）	XEON 1.8G	PIII1.4G

内存	256M ECC（133）	512M	512M	256M ECC（133）	256M

硬盘	36G SCSI（10K）	36G	36GB	36G SCSI	36GB

服务器尺寸	1U	2U	1U	2U	2U

IP地址	2个IP地址（免费）	2个IP地址（免费）	2个IP地址（免费）	2个IP地址（免费）	2个IP地址（免费）

网络环境

服务器位置	ChinaNet 骨干网，高品质电信级机房

Internet接口	100M高速接口

网络结构	千兆高速以太网

其它	丢包率0.3%，延迟<10MS

服务费用	（服务器租用、机架空间占用、端口费）

租一年	2750元/月	3503元/月	2750元/月	2070元/月	2980元/月

租二年	1833元/月	2335元/月	1833元/月	1380元/月	1986元/月

设置费用	设置费一次性1000元

备注	以上配置为标配，如有更高配置要求，可以添加硬件，价格面议。

三 网络安全

为保证网站的正常运行，用户数据的高度安全，系统考虑了多种安全策略。如下图所示。

四 网站建设平台分析

作为一个提供信息服务的财经类门户网站，网站的稳定、高速、安全问题就显得十分重要。

4.1 数据中心托管环境

l	高品质电信机房

在我们设施先进的高品质电信机房中，千兆带宽直接接入Chinanet骨干网（国内2G，国际1G），有最可靠的供电系统（双路交流电+UPS+柴油发电机）；有覆盖整个大楼的中央空调系统；全自动的消防系统和全天候的全年中无休的机房保安使您的服务器免受火灾等及非法侵入。

l	卓越的监控系统

我们不仅有专门设置的监控器，随时观察服务器的运作情况，更可检测实时流量及网络连通情况，并提供在线实时流量报告及网络状况监控报告，能够及时发现问题并采取相应措施。

l	专业的网络人才

我们的专业工程师具有多年的网络背景，有丰富网络(WAN&LAN)建设与软件开发经验，精通Internet相关技术、熟悉各种互联网操作系统和网络工具软件，在解决网络与系统故障方面有突出能力。

l	迅速的现场处理

我们每天24小时为您提供最高效服务器技术保障、管理、维护和实时监控，保证您的服务器能最稳定地运行。

l	及时的服务器升级

随着您的业务欣欣向荣，对网络资源的需求将不断增加。我们依托其丰富资源和较强的扩充能力，将满足您对服务器配置、主机空间和带宽扩充方面的所有要求，以配合您业务的增长。

l	可控的主机租费

资源外包服务的费用可以通过服务商的选择和商务谈判达到完全可控，与建设高成本、高复杂度和高变动风险的网站系统和承担网络工程师的薪金相比，主机托管的经济优势可见一斑。

4.3 数据中心网络结构拓补图

五 网站建设进度及实施过程

5.1 项目合作与成员

根据本项目的工作内容和范围，我们将成立一个13个人左右的项目工作组来负责本项目的开发。具体职责如下：

我们方项目主要成员

l	项目经理（1 人）

项目经理负责项目管理、组织、协调，对项目资源进行控制，是项目能够按照计划实施，满足项目规定的业务需求。项目经理对项目的质量、进度和成本负责。项目经理负责客户关系的管理，也是客户方项目经理的主要对口协调人。

并负责对整个项目中的数据库结构及功能程序的设计。

l	高级程序员（6人）

负责外部网站和内部服务系统的程序及多媒体的开发。

l	HTML 制作（3 人）

负责网页的模板制作及Html 搭建。

l	创意设计总监（3 人）

从事项目整体上的创意、规划、视觉设计和交互表现的形式的方向把握和设计方案

的提交，对项目规划设计的质量实施控制、指导与监督。

客户方项目主要成员

l	项目经理

项目经理负责与我们的项目管理、组织、协调工作，签收各种项目文档，自始至终负责整个项目的进行。

5.2 项目实施方法

项目管理的成效直接关系到整个项目的成败。尤其是实施与INTERNET 有关的新技术应用项目，无论在国内和国外都是有一定难度的，更需要成功的项目管理。我们充分认识到了这一点，并且已做好了准备。我们在项目管理方面具有丰富的经验，并且拥有一套实际运用和不断完善的实施方法和富有经验的项目管理人才。

我们项目管理紧跟世界项目管理协会（Project Management Institute ）的原则，结合Internet 项目IT 系统开发和创意设计的特性，我们的这套方法别适用于带有大量系统应用开发和创意设计相结合的项目。已经在我们越来越多的成功项目中得以体现和印证。

项目的实施方法是保证我们每个项目能够得以顺利完成，有效协同各种专业人员共同参与，有组织有计划的进行资源管理和分配，并能够在最大程度上保证我们的项目按时，按质完成的前提。作为我们多年积累摸索的结果，在这里我们将它作一个介绍。

我们项目实施方法中的五个基本阶段是：

1 规划定义

作为项目的启动，规划定义阶段的目的是为了能够准确地把握客户的商业目的，确立项目范围、整体性和操作实施性。这包括对客户商业策略的回顾；确认、记录并按优先次序排列出需求清单，提出系统构架草案。根据该项目的特点，我们将选择项目成员、整合项目组并安排项目计划。

2 分析设计

在得到了项目目标, 范围和高级别需求清单等结果后, 我们将针对功能性, 系统构架技术性和视觉创意等方面进行更详细的分析设计。我们将它们一一记录下来并与您一起探讨,改进. 如有必要, 我们将制作一个原型或演示系统来测试我们的概念。

之后, 我们将根据这个设计又针对性地来完成内容开发, 交互信息和界面设计等工作。

3 编码制作

我们开始建造这个系统。开发整合阶段的工作是将所有设计的结果予以开发出来。

如有必要我们还将这个新系统与您现有系统进行整合。本阶段将完成一个正常运行的系统。

4 测试验收

测试工作包括功能测试和性能测试两部分。然后将已完成的系统从开发环境迁移至发布环境。有计划的发布功能和数据直至全部开放进行商务运作。我们将记录并转移一切客户必须掌握和了解的技术与规范方面的知识，保证客户懂得如何运作及维护系统。用户和我们将在一个有限的范围内对系统进行试运行，系统试运行一段时间后，系统将投入正式运行。

5 维护管理

除了对活的系统进行必须的监视、维护来保证其正常运作外，管理维护阶段更重要的任务是从正处于实际运营的系统上测试实际的系统性能；在运营中发现系统需要完善和升级的部分；衡量并比对系统较商业目的和需求的成功与否。将所有这些信息整理成一份计划以便于将来对网站系统的增强和升级。

阶段、 步骤和任务

我们将项目的时间周期分为5个阶段（Phase），在不同阶段内用相应的步骤(Process)来达到不同阶段的目标。而任务（Task ）被包含在不同步骤之内，以完成该步骤的工作内容。 由浅至深，由总到细，三个元素之间相互联系，相互作用，有机的构成了整个方法的蓝本。 在实际操作中，根据不同时期的不同任务，动态地分配资源予以实施，再与专业人员的专业知识相结合，使得项目得以妥善完成。

项目管理模式

项目管理有一定的模式，在其模式下主要有三个组成部分：

l	项目的定义和组织

l	项目的计划

l	项目的跟踪管理

项目定义和组织

l	项目总体需求、客户背景介绍和方案构成

l	项目工作范围定义

l	项目组的组成结构、角色和责任

l	项目组将在项目中达到何种目的，工作目标

l	项目组的内部协同和自主管理

项目计划

l	分解工作明细清单

l	制定初步项目实施时间表

l	在项目实施时间表、项目范围和资源方面进行权衡

l	风险管理计划预计与措施控制

l	成本控制

项目跟踪管理

l	收集项目状态信息

l	分析项目实施时间表、项目范围和资源的使用情况

l	项目进度报告：一般每周一次

l	项目文档记录: 会议日志、记录、各种备忘录

l	项目质量和客户满意度跟踪

l	项目完成后的总结

5.3 项目实施进度

5.4 项目实施成员

5.5 项目验收

◆ 双方测试合格后开始验收项目

◆ 验收之后开始安装

◆ 提供整个网站程序以及页面的文件

◆ 提供程序源代码

◆ 提供项目开发文档

◆ 提供系统结构文档

◆ 提供网站维护使用说明书

5.6 项目培训

总原则:专业、高效、耐心

培训时间:根据客户的需求，培训时间段安排在系统正式发布之前完成。

我们的培训内容包括：

◆ 网站整体结构说明（并出具一份网站结构图）

◆ 网站中各种动态模块的使用、管理方法

◆ 网站中资料信息的更新

◆ 基本的图片处理与页面制作知识

◆ 网站的数据安全管理

六 网站维护

网站维护包括网站内容维护、网站页面维护、网站数据库维护。

6.1 网站内容维护

网站内容维护由财经网内部员工完成，网站整合了完善、简洁的网站内容管理平台，系统管理员能够将整个网站的内容分配给多个信息管理员进行管理，其中信息管理人员配备如下：

类别	说明	栏目

新闻管理	对网站的新闻、资讯信息进行提交、管理	新闻、股市、商务、企业、财富、经济

音、视频制作	将财经的音、视频资料转换成适合网络浏览下载的格式	视听

论坛管理人员	对论坛的版主、帖子、论坛主题、论坛板块、论坛会员进行审核、管理	经济论坛

在线服务人员	查看、回复在线反馈信息，解决在线服务问题	在线反馈、在线服务、人才招聘、广告投放、期刊订阅

电子期刊制作人员	根据网站提供的模板制作电子期刊，以及对期刊会员进行管理	期刊订阅

网上订单管理人员	查看、处理、管理网上订单信息	广告投放

在线调查管理人员	在线调查表的发布与管理，调查结果的查看与管理	在线调查

6.2 网站页面维护

网站页面维护是指对网站中的静态页面，宣传广告、网站Banner以及栏目改版等工作。建议财经选择我们的页面维护服务

◆ 新签单的网站维护

项目	具体工作说明	完成时间	报价

页面维护	1应用网站已有页面风格，新静态页面制作，每季度制作新页面量在10页以内2 已有静态页面文字内容的修改（不包括显示风格的修改），每季度维护页面量在20页以内	拿到甲方完整的文字和图片资料后，1个工作日内完成	1500元/季度

数据维护	应用甲方已有的数据库平台发布或者批量导入新数据每次发布数据限制在50条以内，批量导入数据限制在1000条以内若每次超过这个工作量，则算做多次每季度发布新数据限制在3次以内	接到甲方要发布的新数据后，1个工作日内完成	500元/季度

程序维护	1确保甲方已有的数据库管理平台正常稳定的运行2在不改动数据库结构和后台管理功能的前提下对数据的前台显示方式进行调整。每季度限制在2次以内	接到甲方的修改要求后，2个工作日内完成	1500元/季度

风格维护	每逢重大节假日，及时改变首页设计风格	在重大节日前7个工作日内通知客户，与客户达成设计风格的一致认识，节日前1天完成设计与制作	2000元/次

注：

1以上所指的页面均不包括多媒体页面。

2每次维护客户需出具书面的维护任务单。任务单下达后再有变更，将视为又一次维护；

3网站维护至少是包季，包年1次付清的价格可以是包季价格的0.75，包年2次付清的价格可以是包季价格的0.85。例如上面同样的维护量，包季1年的价格是14000元，如果包年一次付清，则可享受75折，10500元/年。如果包年2次付清，则可享受85折，11900元/年。

4若客户网站的维护量不能按照以上工作量来核算，则可按如下报价表计算

项目	备注	价格

网站维护	现有网站已有页面的更新；更新内容不包括页面风格和模板的改动；	50元/页

新页面的制作	内容页制作(在内容页模板里填充内容、优化细节)	50元/页

栏目页制作(在栏目页模板里划分区域、填充内容、优化细节)	100元/页

独立页面（不采用模板制作的页面）	200元/页

普通设计费用	根据网站已有设计风格，设计一个新栏目页	300元/页

独立页面设计	设计页面配色、布局，页面图片等采集，美化	2000元/页

FLASH制作	FLASH动画	10秒以内，2000元/个，超过10秒的，按200元/秒计

FLASH BUTTON	100元/个

FLASH BANNER	200元/个

数据发布	应用甲方已有的数据库平台发布或者批量导入新数据每次发布数据限制在50条以内，批量导入数据限制在1000条以内若每次超过这个工作量，则算做多次	200元/次

程序维护	1确保甲方已有的数据库管理平台正常稳定的运行2在不改动数据库结构和后台管理功能的前提下对数据的前台显示方式进行调整。	750元/次

技术人员上门服务	美工设计、页面制作、程序员上门服务	300元/次

◆ 网站建设单子附送的网站维护

已有网站定单说明	免费维护工作量	完成时间

1万以内（含1万）	免费提供4次页面维护，每次不超过5个页面的修改。若一次维护超过5个页面，则视为（维护页面数/5）次修改不包括页面风格和模板的改动	拿到甲方修改要求和资料后，1个工作日内完成

1万—3万（含3万）	免费提供8次页面维护，每次不超过6个页面的修改。若一次维护超过6个页面，则视为（维护页面数/6）次修改不包括页面风格和模板的改动免费提供10条数据发布

3万—5万（含5万）	免费提供10次页面维护，每次不超过8个页面的修改。若一次维护超过8个页面，则视为（维护页面数/8）次修改不包括页面风格和模板的改动免费提供20条数据发布

5万—10万（含10万）	免费提供12次页面维护，每次不超过10个页面的修改。若一次维护超过10个页面，则视为（维护页面数/10）次修改不包括页面风格和模板的改动免费提供30条数据发布

10万以上	免费提供1年页面维护，修改工作量不限制。修改不包括页面风格和模板的改动免费提供50条数据发布

6.3 网站数据维护

为了保证网站数据的安全，有必要对网站的数据进行定期备份，我们推荐财经采用我们如下的数据备份服务：

项目	价格	备注

数据备份	600元/月	每天一次日备份，每周一次周备份，保留最近五天和最近四周数据

硬件故障修复	/	客户解决

系统恢复	免费	4个小时内

数据恢复(非硬盘故障)	免费	我公司提供备机，在收到盖有公章的客户数据配置信息、密码和授权证明后，4个小时内恢复客户硬盘内的最新数据

数据恢复(硬盘故障)	免费	我公司提供备机，在收到盖有公章的客户数据配置信息、密码和授权证明后，2个小时内恢复最近备份数据

七 网站初步预算

模块名称	采用该模块的栏目	资金预算

网站信息发布系统	新闻股市——早盘导航、实盘跟踪播报、午间论市、尾市盘点世界股市行情、今日股市、谈股论金、证券无限三地通、板块追踪商务企业财富经济传媒	25000

在线视听系统	视听——在线视频、在线广播	20000

股市行情发布系统	股市——今日股市、股市行情	81000

经济论坛系统	次 导 航——经济论坛	8000

用户注册及管理	次 导 航——经济论坛、期刊订阅	6500

在线订购管理	次 导 航——广告投放	6000

期刊订阅系统	次 导 航——期刊订阅	4500

人才招聘系统	次 导 航——人才招聘	3000

在线反馈系统	次 导 航——在线反馈	2000

在线调查系统	次 导 航——在线调查	3800

页面设计和制作	按1个首页，30个栏目页，200个内容页计算	30000

总计	189800

网站流量分析系统(推荐)	购买模式	30000.00

八 我们优势

我们网络信息技术有限公司自1998年成立以来，一直致力于为企业提供企业信息化建设服务，如今已成长为有名的Internet应用平台提供商和网络技术服务商。

多年来，我们凭借多年对互联网技术的深入研究、对中国互联网的现状和发展趋势的把握以及在网站推广服务方面的成熟经验，已经为众多包括GE、TOTO、American Standard在内的500多家大中型企业提供了企业互联网解决方案。

8.1 技术力量

我们拥有一支由30多人组成的网站建设团队，他们都是在互联网、企业信息化等领域的资深专业人才，具有开发众多大型项目的成功经验。

8.2 解决方案

我们拥有资深的网站策划专业人才，并一直注重行业解决方法的积累，具有丰富的网站整体策划经验，能够充分挖掘客户需求，正确把握互联网发展现状，从而为客户提供互联网整体解决方案。

8.3 项目管理

我们拥有一套实际运用和不断完善的实施方法和富有经验的项目管理人才，已经形成了自己独到的管理办法，保证我们每个项目能够得以顺利完成，有效协同各种专业人员共同参与，有组织有计划的进行资源管理和分配，并能够在最大程度上保证我们的项目按时，按质完成的前提。

8.4 网站推广

作为3721网络实名的地区总代理，搜狐、新浪、网易、百度、google等知名搜索引擎的核心合作伙伴，我们凭借这一独特优势在网络推广方面积累了成熟经验，能够为客户提供最有效的网络推广解决方案。

九 售后服务

9.1 服务理念

快速反应,我们行动

4U的服务理念

9.2 服务内容

◆ 1-6月内免费维护，7-12月内按报价的7折收取

◆ 7x24小时电话、传真、邮件等服务

◆ 程序bug，视工作量大小，一至两个工作日完成

9.3 支持内容

◆ 确保各项网上业务的安全和顺畅

◆ 准确的数据库同步，准确的业务数据和信息

◆ 完善的管理和监控

◆ 优质、高效的系统服务质量保证

◆ 维护所有网站系统程序、数据以及页面。确保程序稳定运行，数据安全准确，页面完整无误

◆ 对所有紧急突发事件进行处理

◆ 系统出错、错误分析及处理

◆ 数据备份

◆ 日常安全管理