餐饮有限公司网站建设方案

1 网站建设目标	3

1.1 网站目标	3

1.2 设计原则	3

2网站整体结构	4

3主要栏目及网站管理功能说明	5

3.1网站首页	5

3.2会员注册	5

3.3公司介绍、公司发展	5

3.4 ***新闻	6

3.5卖场介绍、管理经营、优惠促销、***IC卡	7

3.6招商热线	7

3.7招兵买马	7

4 系统安全策略	7

5网站开发及运行环境	8

6网站建设实施过程	9

6.1 项目合作与成员	9

6.2 项目实施方法	10

7 FOR YOU － 4U服务理念	13

7.1服务承诺	13

8网站报价	14

8.1 网站建设报价	14

8.2虚拟主机和国际域名	14

1 网站建设目标

1.1 网站目标

随着中国加入WTO，Internet也在以迅猛的势头在国内爆发式地增长，网络凭借其卓越的互动性与便捷的交流手段正成为最有发展潜力与前途的新兴媒体，成为众商家倍为关注的宣传热点。尤其是传统大型企业更应该充分利用互联网技术，为客户、合作伙伴在网上提供信息服务，并且借助互联网，敏锐的捕捉商机。

作为餐饮行业的先锋专业企业，***公司更需要建设好网站，将其作为对外宣传、服务和交流的载体，来配合公司的迅速发展，使网站具有鲜明的行业特色，使更多的企业通过网络来结盟***公司，使更多的客户通过网络来了解***公司。

1.2 设计原则

2网站整体结构

3主要栏目及网站管理功能说明

3.1网站首页

首页是企业网站的第一窗口，决定客户对企业文化第一印象认知度的关键页面， 首页的布局和页面风格的设定，对网站整体定位起着决定性的作用。拥有专业而朝气的美工设计队伍，精彩的FLASH矢量动画技术和资深的网站策划工程师。为客户的网站度身定制独有的风格和整体形象结构。

设计师为培蒙网站精心设计的FLASH形象

3.2会员注册

网站提供访问者注册会员端口，公司可以根据现有的优惠政策或其他吸引方式吸引访问者注册会员，访问者只需输入简单注册信息，即可成为***会员。所有会员的信息资料均存储于系统数据库中，以直观的表格形式呈现于后台，管理员可以很方便的对会员信息进行管理，可以查询、修改、删除会员的信息。

会员系统同电子邮件群发系统的结合，能够将公司的最新的动态、活动情报和优惠信息传达给客户，体现会员的优势。

会员系统的采用，为公司的市场运作提供真实有效的信息支持。

会员注册页面（具体注册项目以***要求为准）：

会员登录页面：

会员面板（用户端）：

会员管理面板：

邮件群发（推荐）

邮件群发系统是网站管理员与会员沟通以及企业推广产品的工具。网站管理员可选择不同类型的会员群发邮件，邮件内容可以是文本格式，也可以是HTML页面格式，发送邮件还可选择个性化发送，即在邮件中带上该会员的名字，例如：“尊敬的某某”，这样让接收者感觉信是专门为他而发，觉得很亲切，从而对信件内容的排斥就会减少很多。

电子邮件地址自主添加、查看、删除

电子邮件地址按组管理

电子邮件地址名字、Email地址、日期、邮件组检索

电子邮件地址按组发送

电子邮件发送日志管理，自由查看、删除

·电子邮件地址添加页面

·电子邮件地址管理页面

·电子邮件发送页面

·电子邮件发送日志页面

3.3公司介绍

公司介绍这个栏目包括“公司简介”、“公司结构”、“管理模式”、“联系方式”这4个栏目，介绍***公司的基本情况、以及***公司所倡导的企业文化与战略思想。

我们将采用多种灵活的表现形式，将***公司的企业形象予以最好的传达。

3.4 ***新闻

这个栏目分为三个版块“媒体播放通知”、“信息采集”、“经营管理”，其主要功能是及时发布***的重大新闻、市场宣传活动等最新资料，点击新闻标题后可打开新窗口显示详细新闻内容。让浏览者及时了解***的最新情况。广角度展示***的内部活动与外界评价，全方位表现出***的精神面貌。

为了将新闻做得生动形象，更加吸引浏览者浏览。系统提供HTML编辑器，网站管理员在发布新闻的时候，可象编辑WORD文档那样编辑新闻标题，新闻字体等，可随意插入表格及图片，使从数据库调出的动态新闻内容也象静态页面那样随心所欲。管理员在发布新闻的时候，可指定新闻是否为推荐新闻。

功能简介：

支持新闻按专题、栏目、媒体、关键词、日期等条件检索

支持新闻类别管理，支持类别的添加、修改、删除。

支持新闻按类别管理，支持新闻发布、显示、编辑、删除 操作

支持图片，每条信息和新闻可配上图片，并选择图片与文字的显示方式

提供各种统计方式，帮助您分析新闻浏览情况

根据信息的重要性，选择信息显示的位置

前台显示页面

·新闻目录显示页

·新闻详细内容显示页面

管理后台

·新闻维护

·新闻维护__查询

·新闻维护__编辑新闻

网站显示动态按照类别显示。提供按照标题和发布时间的快速查询。使用网站动态发布系统，管理员在发布动态的时候，可象编辑WORD文档那样编辑新闻标题，新闻字体等，可随意插入表格及图片。

·新闻栏目管理

·系统参数设置

当新闻系统与网站会员系统相结合，在发布动态时，可选择是否将此条动态发给所有会员，若选择，则系统自动根据会员所在地区发送不同语言版本的动态信息的EMAIL。

通过专业的信息发布后台，管理员可将所需发布的文字信息，非常方便的添加、删除或修改。使浏览者对公司的时事动态起到最大幅度的关注。同时网站会将部分内容于首页同步列出，起到吸引浏览者直接关注的作用。

3.5公司发展

公司发展栏目包括“战略目标”、“合作方式”、“入驻意向”三个板块，其中“战略目标”和“合作方式”采用静态页面，“入驻意向”为一个资料提交表单，表单以电子邮件的形式发送到管理员的信箱。

表单形式如下图示（实际内容以***要求为准）：

3.6卖场介绍

本栏目包括“环境展示”、“特色一览”、“菜式介绍”三个板块。

环境展示

采用灵活的图文结合的方式对***的内部环境作介绍，将***的优势予以最好的体现。

推荐功能：3600全景展示

运用360o全景技术，展示***的内部环境，给浏览者一种身临其境的感觉，如下图所示：

特色一览

通过精心的网页布局策划和精美的图片设计、处理吸引访客的目光，对***公司形象与商品的宣传达到最佳效果。

菜式介绍

采用动态模块，对***的菜式进行展示，后台能够添加、修改、删除、查询这些信息。并可定义最新菜式或推荐菜式，优先在第一页显示。其显示页面如下图所示：

3.7管理经营

管理经营栏目分“项目部”和“营业部”两个板块。

项目部

项目部分为“发展历程”、“推荐菜式”、“厨艺交流”，其中“发展历程”为静态页面，“推荐菜式”为动态模块，可以采用调用“菜式介绍”数据中的“推荐菜式”（在提交“推荐菜式”数据时要定义所推荐的菜式）的方式实现。“厨艺交流”和“心得体会”可以共用一个论坛系统，实现企业内部、企业同消费者间的沟通交流。其中论坛系统的结构介绍如下：

功能简介：

讨论区-话题-贴子三级结构，清晰明了

提供对点击率、回复率等各种统计分析，同时有强大的排序，查阅功能

管理员指定内部发布信息为专家评论，吸引用户访问

管理员指定会员发布的帖子为精彩话题，鼓励会员积极参与

管理员完全维护论坛，对讨论区可进行版主授权

管理员可以自由设定讨论区，如“厨艺交流”、“心得体会”、“网友交流”等。

·论坛主题显示页面

·论坛文章列表

·回复帖子

·后台管理

·话题管理

·贴子管理

营业部

营业部包括“组织机构”、“训练方式”、“心得体会”三个板块，其中“组织机构”和“训练方式”采用静态页面，“心得体会”采用企业论坛模块，我们采用在企业论坛中开设“心得体会”讨论区的形式来实现。

3.8优惠促销

本栏目包括“最新通告”、“抵用券下载”、“优惠告知”三个版块。

最新通告

采用动态模块，可以用在新闻系统中设置“最新通告”分类来实现。

抵用券下载

采用动态模块，此功能在网站内容更新系统中实现。可以结合***的会员系统，比如说会员进入管理后台可以优先下载抵用券。

优惠告知

采用动态模块，可以用在新闻系统中设置“优惠告知”分类来实现。

3.9***IC卡

“***IC卡”栏目采用静态页面，主要介绍“***IC卡”的使用方法及相关条款。

3.10招商热线

本栏目主要是详细介绍***公司的招商理念和招商流程，通过精美的图片和理性的文字诠释默契配合，详细地向客户介绍***公司的招商体制，使客户全方位的了解加盟***的流程体系和联系方式。

3.11招兵买马

企业的不断发展壮大，需要不断的充实自己的人才队伍，***网站开设这样一个栏目就显得很有必要。

模块特点：

招聘信息管理

招聘信息发布、修改、删除，招聘信息查询。

招聘类别管理

自由添加、更改、删除招聘类别。

简历在线提交

求职者简历在线提交。

简历管理

管理员自由管理简历，自由查看、查找、删除、标记（已经阅读、添加到人才库、安排面试）简历。

企业人才库

管理员可将那些面试合格但暂时不起用的人才添加到企业人才库中，以备企业今后扩充人才之需要。

·招聘信息显示页面：

·简历提交页面

·招聘信息发布页面

·应聘信息管理页面

·招聘信息查看页面

·人才库信息管理页面

3.12网站内容更新系统

***网站设置网站内容更新系统能独立自主的对网站内的所有动态内容进行管理维护，既保证了网站内容的及时性，又极大降低了企业后期网站维护成本，其中管理员管理界面及功能介绍如下所示：

点击相应的功能模块链接，右边就会出现内容管理页面，所有资料信息的管理全部WEB界面上实现，十分简单方便。

4 系统安全策略

整个网站包括网站前台和后台管理系统。后台管理系统分模块进行管理。按照目前的规划，可指定不同的管理员有不同的管理功能。这样既保证了网站能有效维护，又增加了安全性。

为保证网站的正常运行及用户数据的高度安全，系统考虑了多种安全策略。如下图所示。

5网站开发及运行环境

开发平台

l	将采用高安全性的Windows 2000 系统。该系统的结构严谨，运作稳定，执行效率高，已经为世界多数网站使用。而且在Windows 2000 下开发的代码也可以很方便的移植到其他的Windows 产品平台上。

开发语言

l	将采用ASP2.0 。ASP 支持SQLSERVER ，Oracle, Sybase ，Solid 等 ，以及通用的ODBC 和Internet 开发中的前沿技术。是最适合于动态网页制作的开发语言之一。

l	将采用Microsoft的COM+技术，将商业逻辑层被封装为组件。组件又可以分为数据库访问组件和商业逻辑组件：数据库访问组件负责数据库的访问以及和商业逻辑组件的交互；商业逻辑组件封装了整个产品的商业逻辑，并负责和数据库访问组件、表现层的交互。使用COM+技术，很好的确保了系统的可扩展性和稳定性。

开发数据库

l	将采用SQLSERVER2000 。SQLSERVER 是一个真正的多用户、多线程SQL数据库服务器。SQL 是世界上最流行的和标准化的数据库语言。SQLSERVER 能够以足够快的速度和灵活来允许您存储纪录文件和图像。

服务器环境：

l	硬件：CPU P3 700以上，内存 推荐512M以上，硬盘 20G以上的硬盘

l	软件：Windows 2000 Server、IIS

客户端环境：

l	硬件：普通兼容机

l	软件：IE 4.0, Netscape 4.08 或更高版本。(推荐建议使用Internet Explorer因为它支持更强大的CSS和DHTML)

6网站建设实施过程

6.1 项目合作与成员

根据本项目的工作内容和范围，将成立一个7 个人 （不包括项目总监）左右的项目工作组来负责本项目的开发。具体职责如下：

方项目主要成员

l	项目总监（1 人）

项目总监的主要任务是在公司层面上确保整个项目的顺利实施。

项目总监监督提供给用户的产品和服务是否在规定使用的资源内满足需求。项目总监审核并最终批准通过阶段性的文档，并且在项目组的活动起着协调和促进的作用。

项目总监也会在保证质量和进度的前提下，协同并及时解决项目实施中遇到的问题。

l	项目经理（1 人）

项目经理负责项目管理、组织、协调，对项目资源进行控制，是项目能够按照计划实施，满足项目规定的业务需求。项目经理对项目的质量、进度和成本负责。项目经理负责客户关系的管理，也是客户方项目经理的主要对口协调人。

并负责对整个项目中的数据库结构及功能程序的设计。

l	高级程序员（3人）

负责外部网站和内部服务系统的程序及多媒体的开发。

l	HTML 制作（1 人）

负责网页的模板制作及Html 搭建。

l	创意设计总监（1 人）

从事项目整体上的创意、规划、视觉设计和交互表现的形式的方向把握和设计方案

的提交，对项目规划设计的质量实施控制、指导与监督。

l	多媒体脚本程序员（1 人）

负责动态动画效果引擎编程

客户方项目主要成员

l	项目经理

项目经理负责与方的项目管理、组织、协调工作，签收各种项目文档，自始至终负责整个项目的进行。

6.2 项目实施方法

项目管理的成效直接关系到整个项目的成败。尤其是实施与INTERNET 有关的新技术应用项目，无论在国内和国外都是有一定难度的，更需要成功的项目管理。充分认识到了这一点，并且已做好了准备。在项目管理方面具有丰富的经验，并且拥有一套实际运用和不断完善的实施方法和富有经验的项目管理人才。

项目管理紧跟世界项目管理协会（Project Management Institute ）的原则，结合Internet 项目IT 系统开发和创意设计的特性，我们的这套方法别适用于带有大量系统应用开发和创意设计相结合的项目。已经在越来越多的成功项目中得以体现和印证。

项目的实施方法是保证我们每个项目能够得以顺利完成，有效协同各种专业人员共同参与，有组织有计划的进行资源管理和分配，并能够在最大程度上保证我们的项目按时，按质完成的前提。作为我们多年积累摸索的结果，在这里我们将它作一个介绍。

我们项目实施方法中的五个基本阶段是：

1 规划定义

作为项目的启动，规划定义阶段的目的是为了能够准确地把握客户的商业目的，确立项目范围、整体性和操作实施性。这包括对客户商业策略的回顾；确认、记录并按优先次序排列出需求清单，提出系统构架草案。根据该项目的特点，将选择项目成员、整合项目组并安排项目计划。

2 分析设计

在得到了项目目标, 范围和高级别需求清单等结果后, 我们将针对功能性, 系统构架技术性和视觉创意等方面进行更详细的分析设计。我们将它们一一记录下来并与您一起探讨,改进. 如有必要, 我们将制作一个原型或演示系统来测试我们的概念。

之后, 我们将根据这个设计又针对性地来完成内容开发, 交互信息和界面设计等工作。

3 编码制作

我们开始建造这个系统。开发整合阶段的工作是将所有设计的结果予以开发出来。

如有必要我们还将这个新系统与您现有系统进行整合。本阶段将完成一个正常运行

的系统。

4 测试验收

测试工作包括功能测试和性能测试两部分。然后将已完成的系统从开发环境迁移至发布环境。有计划的发布功能和数据直至全部开放进行商务运作。我们将记录并转移一切客户必须掌握和了解的技术与规范方面的知识，保证客户懂得如何运作及维护系统。用户和将在一个有限的范围内对系统进行试运行，系统试运行一段时间后，系统将投入正式运行。

5 维护管理

除了对活的系统进行必须的监视、维护来保证其正常运作外，管理维护阶段更重要的任务是从正处于实际运营的系统上测试实际的系统性能；在运营中发现系统需要完善和升级的部分；衡量并比对系统较商业目的和需求的成功与否。将所有这些信息整理成一份计划以便于将来对网站系统的增强和升级。

阶段、 步骤和任务

我们将项目的时间周期分为5个阶段（Phase），在不同阶段内用相应的步骤(Process)来达到不同阶段的目标。而任务（Task ）被包含在不同步骤之内，以完成该步骤的工作内容。 由浅至深，由总到细，三个元素之间相互联系，相互作用，有机的构成了整个方法的蓝本。 在实际操作中，根据不同时期的不同任务，动态地分配资源予以实施，再与专业人员的专业知识相结合，使得项目得以妥善完成。

项目管理模式

项目管理有一定的模式，在其模式下主要有三个组成部分：

l	项目的定义和组织

l	项目的计划

l	项目的跟踪管理

项目定义和组织

l	项目总体需求、客户背景介绍和方案构成

l	项目工作范围定义

l	项目组的组成结构、角色和责任

l	项目组将在项目中达到何种目的，工作目标

l	项目组的内部协同和自主管理

项目计划

l	分解工作明细清单

l	制定初步项目实施时间表

l	在项目实施时间表、项目范围和资源方面进行权衡

l	风险管理计划预计与措施控制

l	成本控制

项目跟踪管理

l	收集项目状态信息

l	分析项目实施时间表、项目范围和资源的使用情况

l	项目进度报告：一般每周一次

l	项目文档记录: 会议日志、记录、各种备忘录

l	项目质量和客户满意度跟踪

l	项目完成后的总结

以我们真诚的服务、优秀的技术能力、科学的项目管理方法，一定能将***公司网站建设得让客户满意！

我们提供给客户最热情、最专业的技术服务和质量保证。和客户共同进步，是每一位人最高的荣誉！

7 FOR YOU － 4U服务理念

Unique 专一，独一无二

每一位客户都会有专人保持联系，跟踪，和及时的沟通和交流。第一时间给予客户客观、权威、专业的技术支持和服务建议。

United 团结 和谐 统一

的全体员工都是为客户而工作，为客户而服务。在各个工作岗位上紧密团结合作，为客户提供全方位的网络信息技术服务。

Unflagging热情 永恒

将始终保持火一样的热情，一如既往的为每一位客户提供一流的服务。

Upturn 促进 增长

为每一位客户的市场销售额起到促进和增长，是我们服务的最终目标，真心希望和客户共同进步，您的成功，就是我们最大的骄傲！

7.1服务承诺

1．	我们将保障客户网站计划的顺利进行，在实施过程中与客户随时保持沟通，严格按网站工程进度表和客户要求建设客户的网站。

2．	我们提供客户网站的原始拷贝，即使在发生不可预见的情况下，我们也能为客户网站的及时恢复提供保障。

3．	客户将定期收到的技术信息杂志，随时得到的技术指导和有偿的网络操作培训。

4．	网络产品的技术性故障我们会在5个工作小时内予以解决，特殊技术故障我们会安排抢修组于2个工作日内上门为企业服务。

5．	享有所提供的包括OA、ERP、CRM等系统在内的所有技术服务的优惠价格。

8网站报价