电子设备制造公司网站建设方案

目 录

一、项目目标	3

1.1 网站目标	3

2.1 网站设计风格	3

二 网站整体结构	4

2.1 网站栏目结构图	4

2.2 栏目说明	4

2.21 首页	4

2.22 公司动态	4

2.23 公司概况	8

2.24 公司产品	8

2.25 我们的服务	11

2.26 技术力量	15

2.27 我们的客户	15

2.28 代理商	16

2.29 人才招聘	16

2.210 联系我们	20

2.211 企业论坛	20

2.212 邮件群发	22

三 网站权限管理	24

四 网站建设平台分析	24

4.1 虚拟主机	24

4.2 数据中心托管环境	25

4.3 数据中心网络结构拓补图	26

五 网站运营安全策略	27

六 网站建设进度及实施过程	28

6.1 项目合作与成员	28

6.2 项目实施方法	28

七 费用预算	30

7.1 网站部分：	30

7.2网站平台部分：	30

7.3网站维护部分：	31

2

一、项目目标

1.1 网站目标

网络凭借其卓越的互动性与便捷的交流手段正成为最有发展潜力与前途的新兴媒体，成为众商家倍为关注的宣传热点。许多行业的先锋企业都已经采用互联网技术，为客户、合作伙伴在网上提供信息服务，并且借助互联网，敏锐的捕捉商机。

作为专业从事电子设备制造行业的大型企业，***电子设备制造有限公司更需要建设好网站，将其作为对外宣传、服务和交流的载体，来配合公司的迅速发展，使网站具有鲜明的行业特色，使更多的企业通过网络来结盟***电子设备制造有限公司，使更多的客户通过网络来了解***电子设备制造有限公司。

2.1 网站设计风格

我们将充分发挥网站策划和建设开发的优势，在开发建设***电子设备制造有限公司网站中将严格遵循以下原则：

1．在设计上：精美与高效兼顾。网站页面设计体现***电子设备制造有限公司的大型企业形象，在框架编排、色彩搭配以及Flash动画的适当穿插都做到恰到好处，使整个网站在保证功能的前提下给浏览者带来良好的视觉享受和时代动感。

2．在网站功能上：充分体现网站的互动性，并且采用多种机制提醒网站管理人员，便于网管和相关人员及时响应。并且特别注重网站的安全和稳定，采用网络安全、系统登录安全、各分系统安全、分系统模块安全、会话期间安全等多种方式确保安全。采用先进的3层结构的编程方式使网站即使在极多访问量的情况下仍能保持稳定。

3．在网站维护和后续扩展上：我们提供专门的网站维护后台，网站管理员可以很方便的借助这个平台维护整个网站。我们在规划网站之初，就会将功能模块框架搭建得很大而且易于扩展，以后增加新的功能和模块都会非常方便，降低二次开发成本。另外，对于以静态和FLASH展示的页面，考虑到页面的精美要求，我们手工维护。

二 网站整体结构

2.1 网站栏目结构图

2.2 栏目说明

***电子设备制造有限公司网站栏目结构如上图所示。栏目规划充分考虑到***电子设备制造有限公司展示企业形象、扩大知名度以及综合功能的需要。网站采用了多种动态模块，企业能够自主、独立的完成网站中多数内容的更新。

页面的设计将充分体现***电子设备制造有限公司跨国企业的形象，在框架编排、色彩搭配以及Flash动画的适当穿插都做到恰到好处，使整个网站在保证功能的前提下给使用者带来良好的视觉享受和精神愉悦感。

2.21 首页

采用动态ASP动态页面，主要显示最新动态信息（自动从公司动态中提取）、推荐产品（管理员后台发布），最新招聘信息（自动从人才招聘中提取）等。网管在后台可以动态更新首页的内容。浏览者一进入首页就能够了解整个网站的最新更新和公司的最新活动，给浏览者耳目一新的感觉，吸引浏览者经常访问***电子设备制造有限公司网站。

2.22 公司动态

此栏目采用新闻动态模块，是将网页上的某些经常变动的信息，如：网站新闻、产品发布、业界动态等集中管理，按某些共性分类，通过简单的操作加入数据库，发布到网站上的一套系统。它的出现大大减轻了网站更新维护的工作量，加快了信息的传播速度，使网站时时保持着活力和影响力。

功能简介：

支持新闻按专题、栏目、媒体、关键词、日期等条件检索

支持图片，每条信息和新闻可配上图片，并选择图片与文字的显示方式

提供各种统计方式，帮助您分析新闻浏览情况

根据信息的重要性，选择信息显示的位置

前台显示页面

·新闻目录显示页

·新闻详细内容显示页面

管理后台

·新闻维护

·新闻维护__查询

·新闻维护__编辑新闻

网站显示动态按照类别显示。提供按照标题和发布时间的快速查询。使用网站动态发布系统，管理员在发布动态的时候，可象编辑WORD文档那样编辑新闻标题，新闻字体等，可随意插入表格及图片。

·新闻栏目管理

·系统参数设置

当新闻系统与网站会员系统相结合，在发布动态时，可选择是否将此条动态发给所有会员，若选择，则系统自动根据会员所在地区发送不同语言版本的动态信息的EMAIL。

使用网站动态发布系统，使网站内容的维护和更新变得特别简单，动态网页内容的显示也象静态HTML页面那样随心所欲。

2.23 公司概况

本栏目包括“公司介绍”、“社长名言”、“我们的员工”、“***历史”、“组织机构”五个板块，其主要功能是宣传企业，通过对企业的基本情况、文化理念、服务的了解，使***电子设备制造有限公司为更多客户所熟悉、信赖。

这个栏目全部采用静态页面，我们将采用多种表现形式将公司的企业形象予以最好的传达。

2.24 公司产品

本栏目包括“新品发布”、“展会信息”、“选配件”三个板块。

新品发布

这是一个网上产品展示系统， 公司通过这个模块来展示自己的产品，产品介绍包括产品图片和详细的文字说明。网站管理员可以在管理后台对产品信息进行增加、删除、修改等操作，并且可以定义该产品是否为新品或推荐产品，以突出展示。

前台按类别展示产品，并设置检索功能，浏览者按类别检索，可以很方便的找到需要了解的产品。

功能简介：

前台商品展示

1.商品分类显示

商品大类导航

商品小类目录

2.热卖、促销商品显示

按类别、推荐等级显示热卖、促销商品

3.商品搜索

多重商品检索模式，快速查找所需商品

后台货物管理功能

1.商品分类管理

2.商品资料管理

3.促销、热卖商品管理

前台显示页面

·产品目录显示页面（产品分类展示，产品分类查询。）

产品后台管理页面

·产品类别添加

·产品类别列表

·产品添加（实际填写项目以客户要求为准）

2.25 我们的服务

本栏目分为“技术信息”、“疑难解答”两个板块。

技术信息

技术信息栏目为静态页面，展示***电子设备制造有限公司的技术支持项目。

疑难解答

“疑难解答”为一个客户服务模块， 访问者可以在线浏览、提交问题，系统管理员将平时客户意见比较集中的问题予以解答并且发布出来，管理员可以对这些文档进行分类管理维护，同时具有分类检索功能。

功能简介：

类别管理

可灵活地修改、增加、删除内容类别（如对“产品订购、保修条例、维修保养、技术支持、常见问题”进行维护）

文章管理

自由修改文章内容，管理员自由完成文章的增加、修改、删除操作

客户问题管理

客户提交的问题不在网站前台显示，管理员自由选择将普遍问题发布或单独给客户回答问题

客户问题修改

管理员在发布客户提交的问题前可以对问题的标题、回答修改

问题查询

客户、网站管理员可按类别、关键字查询问题

·服务中心目录显示页面

·具体文章显示页面

·客户问题提交页面

·文章管理页面

·文章修改页面

·文章添加页面

·客户问题管理页面

·解答客户问题页面

2.26 技术力量

本栏目包括“质量认证”，“生产设备”两个板块，都是静态页面，采用图片加文字的形式来展现企业的技术力量。

2.27 我们的客户

我们的客户采用动态模块，管理员可以动态添加、管理、修改、删除客户信息，顾客可以按地区和公司名称查询公司信息。

其前台显示页面为：

2.28 代理商

“代理商”和“我们的客户”采用相同的后台数据库，管理员在后台提交信息的时候可以选择提交信息的类别。前台可以按类别分类显示。如可以将“代理商”和“我们的客户”信息分成两个栏目显示。

2.29 人才招聘

企业的不断发展壮大，需要不断的充实自己的人才队伍，***电子设备制造有限公司的网站开设这样一个栏目就显得很有必要。

模块特点：

招聘信息管理

招聘信息发布、修改、删除，招聘信息查询。

招聘类别管理

自由添加、更改、删除招聘类别。

简历在线提交

求职者简历在线提交。

简历管理

管理员自由管理简历，自由查看、查找、删除、标记（已经阅读、添加到人才库、安排面试）简历。

企业人才库

管理员可将那些面试合格但暂时不起用的人才添加到企业人才库中，以备企业今后扩充人才之需要。

·招聘信息显示页面：

·简历提交页面

·简历发布页面

·应聘信息管理页面

·招聘信息查看页面

·人才库信息管理页面

2.210 联系我们

静态页面，介绍公司的联系方式。

推荐模块

2.211 企业论坛

功能简介：

讨论区-话题-贴子三级结构，清晰明了

提供对点击率、回复率等各种统计分析，同时有强大的排序，查阅功能

管理员指定内部发布信息为专家评论，吸引用户访问

管理员指定会员发布的帖子为精彩话题，鼓励会员积极参与

管理员完全维护论坛，对讨论区可进行版主授权

·论坛主题显示页面

·论坛文章列表

·回复帖子

·后台管理

·话题管理

·贴子管理

2.212 邮件群发

邮件群发系统是网站管理员与会员沟通以及企业推广产品的工具。网站管理员可选择不同类型的会员群发邮件，邮件内容可以是文本格式，也可以是HTML页面格式，发送邮件还可选择个性化发送，即在邮件中带上该会员的名字，例如：“尊敬的某某”，这样让接收者感觉信是专门为他而发，觉得很亲切，从而对信件内容的排斥就会减少很多。

功能简介：

电子邮件地址自主添加、查看、删除

电子邮件地址按组管理

电子邮件地址名字、Email地址、日期、邮件组检索

电子邮件地址按组发送

电子邮件发送日志管理，自由查看、删除

·电子邮件地址添加页面

·电子邮件地址管理页面

·电子邮件发送页面

·电子邮件发送日志页面

三 网站权限管理

系统严格限制不同管理员（WEBMASTER）的权限。

对每个模块的管理权限可以分开指定，例如某个管理员有公司动态的权限、客户服务管理权限，某个管理员有产品世界的管理权限，某个管理员有所有的权限。这样既可使整个网站的庞大管理功能分解给各个管理人员，确保有效管理，又提高了整个网站的安全性。

四 网站建设平台分析

作为一个提供信息服务的电子商务网站，网站的稳定、高速、安全问题就显得十分重要，为了保证***电子设备制造有限公司网站的稳定运行，我公司建议***电子设备制造有限公司网站采用我公司提供的高端虚拟主机。

4.1 虚拟主机

我们提供全面而专业的虚拟主机服务，为专业网站提供最完善解决方案，为知名网站提供最稳定和安全的网络平台，解决您拓展网络世界及电子商务的后顾之忧。我们为客户提供以下标准服务：

★ 沪上最好的托管环境

★ 高品质机房环境及设备，恒温恒湿控制系统

★ 通过2根千1000M光纤直接接入ChinaNet骨干网，国内出口2G、国际出口1G

★ DELL\HP机架式服务器配置

★ 服务器系统软件安装、调试

★ 不间断、无休日24*7*365小时网络系统管理维护与技术支持

★ 免费提供IP地址、流量监测

★ 紧急状况处理

★ 标准远程管理软件使用培训

★ 更有防火墙、数据备份、系统安全、SSL加速、无缝移机、本地负载均衡（服务器集群）、高速缓存/镜像等增值服务

一旦采用了我们的虚拟主机服务，您不仅节省了大量的资金，而且获得了我们为您提供的专业服务器、高带宽接入、网络技术支持和监控。

4.2 数据中心托管环境

l	高品质电信机房

在我们设施先进的高品质电信机房中，千兆带宽直接接入Chinanet骨干网（国内2G，国际1G），有最可靠的供电系统（双路交流电+UPS+柴油发电机）；有覆盖整个大楼的中央空调系统；全自动的消防系统和全天候的全年中无休的机房保安使您的服务器免受火灾等及非法侵入。

l	卓越的监控系统

我们不仅有专门设置的监控器，随时观察服务器的运作情况，更可检测实时流量及网络连通情况，并提供在线实时流量报告及网络状况监控报告，能够及时发现问题并采取相应措施。

l	专业的网络人才

我们的专业工程师具有多年的网络背景，有丰富网络(WAN&LAN)建设与软件开发经验，精通Internet相关技术、熟悉各种互联网操作系统和网络工具软件，在解决网络与系统故障方面有突出能力。

l	迅速的现场处理

我们每天24小时为您提供最高效服务器技术保障、管理、维护和实时监控，保证您的服务器能最稳定地运行。

l	及时的服务器升级

随着您的业务欣欣向荣，对网络资源的需求将不断增加。上海我们依托其丰富资源和较强的扩充能力，将满足您对服务器配置、主机空间和带宽扩充方面的所有要求，以配合您业务的增长。

l	可控的主机租费

资源外包服务的费用可以通过服务商的选择和商务谈判达到完全可控，与建设高成本、高复杂度和高变动风险的网站系统和承担网络工程师的薪金相比，主机托管的经济优势可见一斑。

4.3 数据中心网络结构拓补图

五 网站运营安全策略

为保证网站的正常运行，用户数据的高度安全，系统考虑了多种安全策略。如下图所示。

六 网站建设进度及实施过程

6.1 项目合作与成员

根据本项目的工作内容和范围，我们将成立一个8个人左右的项目工作组来负责本项目的开发。具体职责如下：

我们方项目主要成员

l	项目经理（1 人）

项目经理负责项目管理、组织、协调，对项目资源进行控制，是项目能够按照计划实施，满足项目规定的业务需求。项目经理对项目的质量、进度和成本负责。项目经理负责客户关系的管理，也是客户方项目经理的主要对口协调人。

并负责对整个项目中的数据库结构及功能程序的设计。

l	高级程序员（4人）

负责外部网站和内部服务系统的程序及多媒体的开发。

l	HTML 制作（2 人）

负责网页的模板制作及Html 搭建。

l	创意设计总监（1 人）

从事项目整体上的创意、规划、视觉设计和交互表现的形式的方向把握和设计方案

的提交，对项目规划设计的质量实施控制、指导与监督。

客户方项目主要成员

l	项目经理

项目经理负责与我们的项目管理、组织、协调工作，签收各种项目文档，自始至终负责整个项目的进行。

6.2 项目实施方法

项目管理的成效直接关系到整个项目的成败。尤其是实施与INTERNET 有关的新技术应用项目，无论在国内和国外都是有一定难度的，更需要成功的项目管理。我们充分认识到了这一点，并且已做好了准备。我们在项目管理方面具有丰富的经验，并且拥有一套实际运用和不断完善的实施方法和富有经验的项目管理人才。

我们项目管理紧跟世界项目管理协会（Project Management Institute ）的原则，结合Internet 项目IT 系统开发和创意设计的特性，我们的这套方法别适用于带有大量系统应用开发和创意设计相结合的项目。已经在我们越来越多的成功项目中得以体现和印证。

项目的实施方法是保证我们每个项目能够得以顺利完成，有效协同各种专业人员共同参与，有组织有计划的进行资源管理和分配，并能够在最大程度上保证我们的项目按时，按质完成的前提。作为我们多年积累摸索的结果，在这里我们将它作一个介绍。

我们项目实施方法中的五个基本阶段是：

1 规划定义

作为项目的启动，规划定义阶段的目的是为了能够准确地把握客户的商业目的，确立项目范围、整体性和操作实施性。这包括对客户商业策略的回顾；确认、记录并按优先次序排列出需求清单，提出系统构架草案。根据该项目的特点，我们将选择项目成员、整合项目组并安排项目计划。

2 分析设计

在得到了项目目标, 范围和高级别需求清单等结果后, 我们将针对功能性, 系统构架技术性和视觉创意等方面进行更详细的分析设计。我们将它们一一记录下来并与您一起探讨,改进. 如有必要, 我们将制作一个原型或演示系统来测试我们的概念。

之后, 我们将根据这个设计又针对性地来完成内容开发, 交互信息和界面设计等工作。

3 编码制作

我们开始建造这个系统。开发整合阶段的工作是将所有设计的结果予以开发出来。

如有必要我们还将这个新系统与您现有系统进行整合。本阶段将完成一个正常运行的系统。

4 测试验收

测试工作包括功能测试和性能测试两部分。然后将已完成的系统从开发环境迁移至发布环境。有计划的发布功能和数据直至全部开放进行商务运作。我们将记录并转移一切客户必须掌握和了解的技术与规范方面的知识，保证客户懂得如何运作及维护系统。用户和我们将在一个有限的范围内对系统进行试运行，系统试运行一段时间后，系统将投入正式运行。

5 维护管理

除了对活的系统进行必须的监视、维护来保证其正常运作外，管理维护阶段更重要的任务是从正处于实际运营的系统上测试实际的系统性能；在运营中发现系统需要完善和升级的部分；衡量并比对系统较商业目的和需求的成功与否。将所有这些信息整理成一份计划以便于将来对网站系统的增强和升级。

阶段、 步骤和任务

我们将项目的时间周期分为5个阶段（Phase），在不同阶段内用相应的步骤(Process)来达到不同阶段的目标。而任务（Task ）被包含在不同步骤之内，以完成该步骤的工作内容。 由浅至深，由总到细，三个元素之间相互联系，相互作用，有机的构成了整个方法的蓝本。 在实际操作中，根据不同时期的不同任务，动态地分配资源予以实施，再与专业人员的专业知识相结合，使得项目得以妥善完成。

项目管理模式

项目管理有一定的模式，在其模式下主要有三个组成部分：

l	项目的定义和组织

l	项目的计划

l	项目的跟踪管理

项目定义和组织

l	项目总体需求、客户背景介绍和方案构成

l	项目工作范围定义

l	项目组的组成结构、角色和责任

l	项目组将在项目中达到何种目的，工作目标

l	项目组的内部协同和自主管理

项目计划

l	分解工作明细清单

l	制定初步项目实施时间表

l	在项目实施时间表、项目范围和资源方面进行权衡

l	风险管理计划预计与措施控制

l	成本控制

项目跟踪管理

l	收集项目状态信息

l	分析项目实施时间表、项目范围和资源的使用情况

l	项目进度报告：一般每周一次

l	项目文档记录: 会议日志、记录、各种备忘录

l	项目质量和客户满意度跟踪

l	项目完成后的总结

以我们真诚的服务、优秀的技术能力、科学的项目管理方法，我们一定能将***电子设备制造有限公司网站建设得让客户满意！

七 费用预算