网上定票与支付系统

可行性报告

设计：

审核：

批准：

中国东方航空公司计算机信息中心

目　　录

一、 立 项 依 据 与 目 的 意 义

二、 研 究 内 容 与 技 术 方 案

- 研 究 内 容

  - 网 上 订 票

  - 网 上 支 付

  - 电 子 出 票

  - 自 动 办 理 登 机 手 续

- 技 术 方 案

  - 网 上 订 票 系 统

  - 网 上 支 付 系 统

  - 电 子 出 票 与 自 动 登 机 系 统

三、 成 果 形 式 与 考 核 指 标

- 应 提 交 的 技 术 条 件

- 考 核 指 标

  - 网 上 订 票 系 统 的 考 核 指 标

  - 网 上 支 付 系 统 的 考 核 指 标

四、 成 果 应 用 单 位 或 应 用 推 广 趋 势

五、 经 济 效 益 与 社 会 效 益 分 析

- 经 济 效 益

- 社 会 效 益

六、 计 划 进 度

七、 实 现 本 项 目 预 期 目 标 已 具 备 的 条 件

八、 项 目 研 究 人 员 名 单

九、 项 目 资 金 来 源 和 总 投 资 预 算

十、 合 作 形 式 和 合 作 单 位 意 见

十 一、 承 担 单 位 意 见

十 二、 主 管 部 门 的 审 查 意 见

- 立 项 依 据 与 目 的 意 义

自 九 十 年 代 以 来， 因 特 网 技 术 的 飞 速 发 展 正 在 迅 速 地 改 变 着 人 们 的 生 活 方 式。 因 特 网 正 在 由 科 学 工 作 者 的 工 具 变 成 为 普 通 百 姓 获 取 信 息、 进 行 交 流 的 场 所。 而 因 特 网 的 商 业 应 用 则 最 引 人 注 目。

网 上 书 店 是 较 早 开 发 成 功 的 商 业 应 用 之 一。 网 上 销 售 机 票 则 是 具 有 巨 大 商 机 的 另 一 个 商 业 应 用。1994 年10 月 美 国 联 合 航 空 公 司 率 先 推 出 了 网 上 售 票 系 统； 乘 客 只 需 在 因 特 网 上 输 入 自 己 的 信 用 卡 号 与 有 效 期， 就 可 以 直 接 购 买 机 票。 出 票 方 式 有 电 子 机 票， 机 场 取 票、 与 送 票 到 户 等 多 种 方 式。

为 了 规 范 网 上 售 票 的 业 务， 国 际 航 空 运 输 协 会（IATA） 与 美 国 航 空 运 输 协 会（ATA） 于1996 年10 月 在 洛 杉 矶 联 合 召 开 了“ 旅 客 服 务 大 会”， 并 在 会 议 上 通 过 了“IATA 电 子  出 票 标 准” 与 “IATA 智 能 卡 标 准”。 两 个 标 准 的 颁 发 为 在 世 界 范 围 内 推 广 应 用 网 上 售 票 业 务 提 供 了 法 律 依 据。

网 上 售 票 不 仅 方 便 了 乘 客， 而 且 还 节 省 了 航 空 公 司 的 代 理 费 用， 加 速 了 资 金 周 转。 这 为 销 售 成 本 居 高 不 下 的 航 空 公 司 带 来 了 无 限 生 机。 网 上 售 票 的 另 一 优 点 是 扩 充 了 航 空 公 司 的 销 售 网 点， 使 航 空 公 司 通 过 因 特 网 将 其 销 售 网 点 扩 展 到 全 世 界。

网 上 售 票 的 巨 大 优 越 性， 使 越 来 越 多 的 航 空 公 司 投 入 精 兵 良 将 研 制 自 己 的 网 上 售 票 系 统。 截 止 至1997 年9 月 底， 世 界 上 排 名 前20 位 的 航 空 公 司 都 有 了 自 己 的 网 上 售 票 系 统。 民 航 界 专 家 断 言： 到2010 年， 世 界 上80％ 的 航 空 机 票 将 通 过 因 特 网 销 售。

网 上 售 票 的 最 大 问 题 是 数 据 安 全 问 题。 具 体 地 说 有 以 下 两 个 问 题：

作 为 乘 客 而 言， 担 心 网 上 付 款 会 泄 露 自 己 银 行 卡 的 保 密 数 据；

作 为 航 空 公 司 而 言， 如 何 确 定 付 款 人 与 乘 机 人 的 身 份。

这 就 提 出 了 因 特 网 上 的 数 据 加 密 与 安 全 认 证 技 术 难 题。

目 前， 国 外 航 空 公 司 的 网 上 售 票 系 统 普 遍 采 用 的 是 SSL 协 议（Secure Sockets Laye）。 虽 然SSL 较 好 地 解 决 了 数 据 加 密 与 数 据 完 整 性 问 题， 但 在 解 决 安 全 交 易 双 方 的 身 份 认 证 与 交 易 无 可 否 认（ 抵 赖） 性 方 面， 做 的 并 不 彻 底。

VISA 国 际 组 织 于1996 年 联 合 其 它 金 融 与 技 术 公 司 颁 布 了 安 全 电 子 交 易 协 议（Secure Electrouic Transaction）， 并 于1997 年5 月 颁 布 了 正 式 的SET 1.0 版 本， 为 全 面 解 决 网 上 交 易 的 数 据 加 密 与 安 全 认 证 问 题 铺 平 了 道 路。 相 信 在 今 后 几 年 内， 真 正 按 照SET 标 准 开 发 的 网 上 销 售 系 统 会 不 断 出 现。

国 内 因 特 网 的 推 广 与 应 用 虽 然 还 处 在 初 级 阶 段， 但 其 发 展 速 度 却 非 常 惊 人。 上 海 公 共 信 息 网 在 去 年 九 月 份 至 今 一 年 来， 上 网 人 次 已 达 250 万， 信 息 站 点 也 发 展 到 了 近 百 家。 上 海 社 区 服 务 网 的 开 通， 更 标 志 着 上 海 因 特 网 真 正 贴 近 了 老 百 姓 的 生 活。 网 上 商 店 纷 纷 建 立， 国 内 航 空 公 司 也 开 始 酝 酿 网 上 售 票 业 务。 中 国 民 航 高 达500 亿 元 以 上 人 民 币 的 客 运 销 售 额 是 网 上 售 票 的 巨 大 潜 在 市 场。 国 际 民 航 业 的 激 烈 竞 争 又 迫 使 担 负 国 际 航 线 运 输 任 务 的 航 空 公 司 必 须 尽 快 推 出 自 己 的 因 特 网 售 票 系 统。 而 这 些 又 必 须 由 一 个 安 全 的 网 上 支 付 系 统 作 支 持。

综 上 所 述， 开 发 一 个 符 合IATA 标 准 的 网 上 售 票 系 统 与 符 合SET 标 准 的 网 上 支 付 系 统 已 是 放 在 我 们 面 前 的 一 项 迫 切 任 务。

- 研 究 内 容 与 技 术 方 案

1.  研 究 内 容：

由 于 网 上 售 票 与 支 付 系 统 的 实 质 是 将 原 来 由 航 空 公 司 市 场 销 售 人 员 或 销 售 代 理 负 责 的 业 务 转 由 乘 客 自 己 处 理， 因 此 对 技 术 工 作 推 出 了 大 量 有 待 解 决 的 新 问 题。 这 就 是 本 项 目 应 该 研 究 的 内 容。 下 面 按 业 务 流 程 将 研 究 内 容 分 为 四 大 类：

1.1 网 上 定 票

1.1.1  网 上 定 票 网 页 的 制 作， 其 中 包 括：

1.1.1.1   航 班 时 刻 表 查 询

1.1.1.2   票 价 查 询

- 1.1.1.3   航 班 有 效 座 位 查 询

- 1.1.1.4   订 票（ 生 成PNR）

- 1.1.1.5   订 票 记 录 查 询

- 1.1.1.6   订 票 记 录 修 改

- 增 加 航 段

- 取 消 航 段

- 修 改 航 段

- 取 消 旅 客

- 取 消 订 票

- 修 改 联 系 方 式

- 座 位 再 证 实（已 出 票）

    - WEB 站 点CGI 程 序 的 开 发

- 用 来 建 立WEB SERVER 与 数 据 库 之 间 的 透 明 连 接

- 与 存 取。

    - WEB 站 点 与 民 航 订 票 主 机 通 讯 方 式 的 研 究

- 按 照 现有 的 计 算 机 技 术， 有 三 种 方 法 可 以 实 现 中 国 民 航 UNISYS 主 机 与 WEB 站 点 数 据 库 之 间 的 通 讯。

- 采 用 计 算 机 仿 真 技 术

- 用WEB SERVER 的 主 机 作 为 民 航 定 座 主 机 的 仿 真 终 端， 必 须 配 置UNISYS 的UNIX 主 机 及 其 仿 真 软 件。

- 用PC 机 既 作 为WEB Server 的 客 户 机， 又 作 为 民 航 主 机 的 仿 真 终 端， 利 用 StepC 智 能 卡 中 的UNISCOPE 仿 真 协 议， 再 加 上C 语 言 编 程。

- 采 用 遵 守EDIFACT 协 议 的 定 座 数 据 交 换 技 术，       需 要 与 民 航 计 算 机 中 心 进 行 大 量 的 业 务 协 调 与 编 写 相 应 的UNIX EDI 程 序。

- 采 用WEB Server 的UNIX 主 机 与 民 航 定 座 主 机 之 间 的 进 程 互 操 作。 双 方 均 需 开 发 相 应 的 应 答 程 序。

总 之， 由 航 空 公 司 用 户 采 用 浏 览 器 并 通 过 因 特 网 实 现 与 民 航 主 机 的 实 时 交 互 操 作， 而 用 户 又 不 必 学 习 定 座 主 机 的 专 用 操 作 命 令， 这 无 论 在 业 务 上 还 是 在 技 术 上 都 是 填 补 国 内 空 白 的 重 大 突 破。

1.2网 上 支 付

这 是 本 项 目 的 重 点 攻 关 内 容， 其 中 有 些 重 大 技 术 问 题 即 使 在 西 方 技 术 先 进 国 家 也 是 处 于 试 验

阶 段。

1.2.1   交 易 安 全 问 题

      - 数 据 加 密 技 术

- 必 须 保 证 用 户 在 网 上 支 付 时 输 入 的 信 用 卡/ 银 行 卡 的 有 关 数 据 不 被 泄 露， 以 免 被 别 人 盗用； 这 是 用 户 能 否 信 任、 网 上 支 付 作 业 能 否 成 功 的 关 键。

- 本 系 统 中 拟 采 用56 位 对 称 密 钥 的DES 算 法，对 逐 段 64 位 明 文 数 据 加 密， 然 后 再 用1024 位 非 对 称 密 钥 的 RSA 算 法 将 对 称 密 钥 加 密（ 相 当 于 用 一 数 字 信 封 把 对 称 密 钥） 封 装， 即 以 双 重 加 密 的 方 式 实 现 对 用 户 金 融 数 据 的 加 密。（ 参 看 图1.1）

      - 数 据 完 整 性 检 验

- 只 有 传 输 的 数 据 准 确 无 误 地 到 达 接 收 方， 才 能 保 证 交 易 的 正 确 性。 在 传 输 过 程 中 造 成 的 数 据 丢 失、 污 染， 都 会 给 交 易 双 方 带 来 麻 烦。 如 何 检 验 数 据 的 完 整 性 是 交 易 成 功 与 否 的 又 一 关 键 技 术。

- 本 系 统 拟 采 用 数 字 手 印 技 术 实 现 数 据 传 输 的 完 整 性 检 验， 具 体 检 验 方 法 如 下：

- 在 发 送 前， 将 发 送 的 明 文 报 经 过 一 单 向 加 密 函 数 处 理 后， 转 换 成 按 过 数 字 手 印 的 密 文。（ 明 文 经 过 对 称 密 钥 加 密 后 依 然 发 送）。

- 接 收 方 用 对 称 密 钥 将 收 文 解 密 后， 得 到 的 发 送 明 文 也 经 过 同 一 单 向 函 数 处 理， 生 成 新 的 数 字 手 印 密 文。 如 果 重 新 生 成 的 数 字 手 印 密 文 与 接 收 到 的 数 字 手 印 密 文 完 全 相 同， 即 证 明 了 数 据 传 输 的 完 整 性（ 参 看 图1.2）。

      - 交 易 的 无 可 否 认（ 抵 赖） 性

- 数 字 签 名 是 保 证 交 易 双 方 无 法 抵 赖 的 最 好 解 决 方 案。 每 个 交 易 方 必 须 从 具 有 权 威 性 的 第 三 方 获 取 他 的 数 字 签 名 密 钥。 而 在 全 世 界Internet 网 上， 这 个 数 字 签 名 密 钥 必 须 是 唯 一 的。 然 后， 利 用 这 个 密 钥 对 按 过 数 字 手 印 的 密 文 进 行 再 加 密， 实 现 了 对 所 发 送 信 息 的 数 字 签 名。 接 收 方 若 能 够 用 发 送 方 的 公 共 签 名 密 钥 打 开 数 字 签 名， 就 决 定 了 发 送 方 的 不 可 否 认 性。

      - 交 易 各 方 身 份 的 认 证

在 网 上 售 票 业 务 中， 用 户 查 到 的 站 点 是 否 就 是 东 方 航 空 公 司 的 站 点？ 航 空 公 司 服 务 的 乘 机 客 户 是 否 就 是 网 上 付 款 的 客 户？ 这 里 都 有 一 个 身 份 认 证 问 题。

数 字 证 书 的 发 放 是 解 决 网 上 身 份 认 证 的 最 有 效 方 法。 在 本 方 案 中， 拟 选 用 一 权 威 机 构 作 为 数 字 证 书 的 发 放 单 位。 证 书 发 放 单 位 为 交 易 各 方 发 放 一 个 唯 一 确 认 的 数 字 证 书 以 供 交 易 时 能 实 时 地 向 该 权 威 机 构 确 认 对 方 身 份 的 真 实 性。

数 字 证 书 中 包 含  以 下 内 容：

- 版 本 号

- 序 列 号

- 加 密 算 法 代 码

- 证 书 发 放 人

- 持 证 人 信 息：

- 国 家

- 省、 市、 洲

- 详 细 地 址

- 组 织 名 称

- 通 用 名

- 公 共 密 钥

- 数 字 签 名

身 份 认 证 的 信 任 结 构 由 图1.3 绘 制

鉴 于 国 内 尚 无 法 建 立 上 连 至 国 际root-key 的 证 书 权 威 机 构， 本 方 案 中 可 能 会 采 用 国 内 银 行 卡 与 国 外 信 用 卡 分 别 认 证 的 方 法。 应 该 强 调 的 是， 上 述 方 案 中 所 涉 及 的 数 据 加 密 与 身 份 认 证 技 术 均 是 基 于 安 全 电 子 交 易 协 议SET（Secure Electronit Transaction）， 只 要 开 发 符 合SET 标 准 的 客 户、 商 户、 网 关 与CA 软 件， 并 通 过Internet 实 现 系 统 集 成， 就 可 以 建 成 满 足 上 述 要 求 的 网 上 支 付 系 统。

由 于SET 1.0 的 正 式 版 本 是 在1997 年5 月31 日 才 正 式 颁 布， 现 在 世 界 上 所 有 采 用 网 上 售 票 的 航 空 公 司 尚 无 采 用SET 作 为 网 上 支 付 协 议 的 先 例。 从 这 个 意 义 上 说， 该 项 目 的 建 设， 应 是 国 内 填 补 空 白、 国 际 上 领 先 的 技 术 项 目。

    - 中 国 银 行 卡 作 为 网 上 支 付 的 首 选 工 具。

在 使 用 国 外 信 用 卡 做 网 上 支 付 时， 信 用 卡 帐 户 中 并 无 现 金 结 存， 而 是 按 照 持 卡 人 的 信 任 度 给 以 付 款 授 权。 因 此， 此 信 用 卡 公 司 的 交 易 处 理 机 不 必 核 对 持 卡 人 银 行 帐 户 中 的 现 金 结 存。

而 中 国 的 银 行 卡 发 行 量 大、 种 类 又 多， 用 国 内 银 行 卡 作 为 网 上 支 付 的 工 具 将 会 有 一 大 批 网 上 售 票 的 用 户 群 体。 与 国 际 信 用 卡 不 同 的 是， 国 内 银 行 卡 种 类 虽 多， 但 均 属 扣 款 卡 的 性 质， 也 即 持 卡 人 的 消 费 是 以 银 行 卡 中 的 现 金 结 存 为 前 提 的。 每 一 次 网 上 交 易 必 须 打 开 持 卡 人 帐 户 并 验 证 其 现 金 结 存 是 否 大 于 或 等 于 网 上 消 费 量， 来 决 定 支 付 的 授 权。 从 这 个 含 义 上 说， 国 内 银 行 卡 的 网 上 交 易， 在 技 术 处 理 上 的 难 度 与 实 时 性 要 求， 要 比 国 外 信 用 卡 高 得 多。 这 是 该 项 目 在 技 术 上 处 于 国 际 领 先 地 位 的 又 一 标 志。

    - CA 的 执 行 特 点

为 了 使 支 付 系 统 能 同 时 支 持 国 外 信 用 卡 与 国 内 银 行 卡 的 网 上 购 票， 身 份 认 证 应 采 用 两 步 走 的 方 案。

      - 内 / 外 卡 分 离 认 证

- 在 这 个 方 案 中， 国 内 信 用 卡/ 银 行 卡 采 用 与 国 际 上 的 根CA 不 上 连 的 独 立CA， 即 由 相 当 于Intranet 中 采 用SET 协 议 的CA 来 实 时 验 证 交 易 双 方 的 身 份。 而 国 外 信 用 卡 则 采 用 国 际 上 现 有 的 根CA 的 验 证 机 制。 为 此， 必 须 向 国 外 的 有 关 机 构 申 请 东 航 的 商 户 软 件 与 银 行 网 关 软 件 的 数 字 证 书。

- 内/ 外 卡 分 离 认 证 的 方 案， 会 给 商 户 软 件 的 开 发 增 加 了 技 术 上 的 难 度。 商 户 软 件 必 须 首 先 识 别 付 款 卡 的 种 类， 以 决 定 将 付 款 信 息 转 送 至 国 内 网 关 或 者 国 外 网 关， 而 东 航 则 必 须 在 国 内 与 国 外 银 行 同 时 开 帐 户。

      - 内 外 卡 统 一 认 证

该 方 案 的 前 提 条 件 是 国 内 设 置 了 与 国 际 根CA 可 以 上 联 的 地 区CA。 这 有 待 于 各 方 条 件 成 熟 之 后 实 施。

    - 网 上 订 票 软 件 与 商 户 软 件 的 集 成

网 上 订 票 软 件 现 运 行 于 SUN 公 司 的 服 务 器 上。 由 于 与 民 航 定 座 主 机 实 时 交 互 操 作 的 复 杂 性， 该 软 件 已 开 发 了CGI、 终 端 仿 真 等 多 种 接 口 软 件。

商 户 软 件 的 合 作 开 发 商 均 限 定 了 硬 件 平 台 的 排 他 性，IBM 或 HP 主 机 只 能 选 其 一， 这 就 为 商 户 软 件 与 网 上 订 票 软 件 的 集 成 带 来 了 一 定 的 难 度。 无 论 采 用 进 程 互 操 作， 还 是 采 用Text 文 件 互 送， 或 者 互 相 发 送message， 都 必 须 要 求 实 时 操 作。 寻 找 一 个 能 在 两 个 平 台 上 的 软 件 之 间 实 现 实 时 交 换 信 息 的 集 成 方 案， 对 系 统 的 实 施 是 至 关 重 要 的。

1.2.5    网 关 与 银 行 交 易 处 理 机 的 接 口 技 术

这 是 网 上 支 付 的 又 一 大 技 术 难 题， 其 中 既 有 技 术 上 的， 又 有 业 务 上 的， 还 有 大 量 行 政 协 调 方 面 的 问 题。

就 技 术 方 面 的 问 题 而 言 其 解 决 方 案 有 三 种：

- 终 端 仿 真 技 术；

- EDIFACT 电 子 数 据 交 换 技 术；

- 主 机 之 间 进 程 互 操 作 技 术。

由 于 用UNIX 主 机 或PC 机 仿 真POS 机 必 须 遵 循ISO 8583 协 议， 而 网 上 支 付 能 传 送 的 仅 仅 是 信 用 卡 号 或 银 行 卡 号， 要 仿 真ISO 8583 协 议 中 的 规 定 的 信 用 卡 与 银 行 卡 的 消 息 格 式 有 一 定 的 技 术 难 度， 并 需 要 银 行 技 术 人 员 的 配 合。 如 果 能 采 用 一 中 介 处 理 机 仿 真 银 行 扣 款 与 转 帐 业 务， 饶 过POS 仿 真 这 一 技 术 难 题， 则 技 术 上 的 难 度 会 降 低 不 少。 而EDIFACT 技 术 在 现 有 的 银 行 主 机 中 又  不 兼 容； 最 可 行 的 接 口 技 术 是 采 用 网 关 与 银 行 主 机 进 程 互 操 作 的 方 式， 实 现 银 行 卡 结 存 现 金 的 实 时 验 证 与 授 权 处 理。

由 于 不 同 银 行 采 用 的 交 易 处 理 机 的 主 机 不 同， 要 实 现 多 卡 通 用 的 功 能， 其 接 口 程 序 开 发 的 工 作 量 的 估 计 不 可 忽 视。

  - 电 子 出 票

电 子 出 票 的 最 大 优 点 是 节 省 了 机 票 制 作 的 成 本。 为 了 实 现 电 子 出 票 在 定 座 主 机 中 必 须 运 行 电 子 出 票 软 件。 该 软 件 定 义 了 电 子 出 票 的 的 程 序、 文 件 的 结 构 以 及 消 息 格 式 与 内 容 等。 电 子 出 票 并 不 是 完 全 无 纸 销 售， 大 多 数 乘 客 仍 需 要 一 张 硬 拷 贝 的 收 据；航 空 公 司 在 旅 客 登 机 时 还 需 发 放 登 机 牌。 另 外， 考 虑 到 政 府 机 关 的 各 种 税 收 和 财 务 政 策 与 规 定， 如 果 马 上 实 施 电 子 出 票 业 务， 在 中 国 的 特 定 环 境 下， 将 会 拖 延 项 目 的 实 施 进 度。

鉴 于 上 述 情 况， 电 子 出 票 功 能 将 在 项 目 的 二 期 工 程 中 实 施。

  - 自 动 办 理 登 机 手 续

自 动 办 理 登 机 手 续 的 实 现 有 三 个 前 提 条 件：

其 一 是， 东 航 必 须 有 一 个 统 一 的 离 港 系 统。 没 有 这 一 条 件， 自 动 登 机 设 备 的 研 制 就 没 有 一 个 统 一 的 标 准。 这 一 条 件 在 本 世 纪 内 很 难 实 现。

其 二 是， 必 须 有 一 个 能 快 速、 准 确 地 识 别 乘 客 身 份 的 证 件， 国 外 航 空 公 司 大 多 采 用 智 能 卡 作 为 乘 客 身 份 的 标 识。

其 三 是， 必 须 开 发 相 应 的 服 务 设 备， 该 设 备 既 能 自 动 识 别 乘 客 的 身 份， 又 能 自 动 打 印 出 登 机 牌 供 旅 客 登 机 用。

现 在 看 来， 最 困 难 的 还 是 第 一 条。 因 此， 此 项 功 能 只 能 待 条 件 成 熟 后 再 执 行。

2.    技 术 方 案

2.1   网 上 订 票 系 统

图2.1 为 网 上 订 票 系 统 建 议 方 案 的 网 络 结 构 示 意 图。 该 系 统 以 自 行 开 发 为 主。

航 空 公 司 用 户 将 自 己 的PC 机 与Internet 相 连， 并 且 通 过　WEB SERVER 发 现 订 票 网 页， 填 写 订 票 的 相 应 表 格。

CGI 程 序 自 动 将 用 户 的 订 票 信 息 存 储 于UNIX 主 机 的 数 据 库 中， 并 且 生 成 相 应 的 记 录 状 态。

运 行 于PC1～PCn 中 的 定 时 查 询 程 序 通 过 局 域 网 并 作 为UNIX 主 机 的 客 户 机 检 测 数 据 记 录 的 状 态 并 决 定 将 记 录 内 容 转 换 为 订 票 主 机 的 操 作 代 码， 以 仿 真 终 端 的 方 式， 通 过PSTN/DDN 网 络 传 送 至 民 航 订 票 主 机。

订 票 主 机 接 收 用 户 的 定 座 请 求， 生 成 相 应 的PNR 记 录 并 将 订 票 结 果 反 馈 至PC1～PCn。

PC1～PCn 将 反 馈 数 据 进 行 格 式 转 换 之 后， 写 入 数 据 库。

CGI 程 序 定 时 检 索 记 录 状 态 的 变 化， 当 接 到 反 馈 信 息 后， 将 订 票 记 录 通 过WEB SERVER， 发 送 到 航 空 公 司 用 户 的 浏 览 器 上。

  - 网 上 支 付 系 统

网 上 支 付 系 统 由 四 个 子 系 统 构 成， 它 们 是：

- 客 户 子 系 统；

- 商 户（ 如 航 空 公 司） 子 系 统（ 其 中 的 商 户 子 　系 统 应 与 商 户 应 用 系 统 集 成 在 同 一 硬 件 平 台 上。）；

- 付 款网 关 子 系 统；

- SET（Secure Electronic Transaction） 用 户 资 格 注 册 子 系 统；

其 建 议 方 案 的 网 络 结 构 图 如 图2.2 所 示。

该 系 统 拟 采 用 技 术 引 进 与 自 行 开 发 相 结 合 的 方 式， 实 现 系 统 集 成。 四 个 子 系 统 通 过INTERNET 及 其 相 关 协 议 软 件， 集 成 为 一 个 完 整 的 网 上 支 付 系 统， 这 里 需 要 说 明 的 是， 网 关 子 系 统 通 过 对SET 交 易 认 证 管 理 与 转 接， 实 现 与 银 行 的 交 易 处 理。 不 过 这 些 系 统 对 于 网 上 交 易 的 客 户 或 商 户 则 是 完 全 透 明 的， 现 将 四 个 子 系 统 的 工 作 原 理 简 述 如 下：

- 客 户 子 系 统

- 这 是 网 上 支 付 系 统 客 户 端INTERNET 浏 览 器 的 插 入（ 辅 助） 软 件 模 块， 主 要 用 来 执 行 下 述 功 能：

- 在 客 户 进 行 的 每 次 网 上 购 物 交 易 中 验 证 客 户 的 帐 号、 口 令 与 数 字 证 书， 从 而 确 认 客 户 身 份 的 合 法 性， 数 字 签 名 实 际 上 从CA 认 证 机 构 获 得， 并 存 储 于 客 户 机 中。

- 执 行 电 子 付 款 表 的 组 织、 生 成 与 控 制 功 能， 并 且 把 银 行 确 认 的 电 子 付 款 表 中 的 数 据 存 放 于 客 户 机 内， 电 子 付 款 表 中 应 包 国 际 上 流 行 的 大 多 数 信 用 卡 以 及 国 内 各 种 银 行 卡， 供 用 户 选 择。

- 具 有 多 用 户 功 能。 每 个 用 户 凭 借 自 己 的 帐 号 即 可 登 录； 凭 借CA 机 构 颁 发 的 数 字 证 书 即 能 付 款， 从 而 使 每 一 台PC 机 上 的 浏 览 器 供 多 个 用 户 使 用。

- 具 有 一 用 户 多 信 用 卡/ 银 行 卡 帐 号 的 功 能， 使 每 个 用 户 可 以 自 由 选 择 其 付 款 卡 种 类。

- 具 有 信 用 卡 信 息 的 加 密 功 能， 从 而 保 证 每 次 付 款 交 易 时， 能 安 全 地 将 信 用 卡 信 息 传 送 至 商 户、 网 关 与 银 行。

- 能 够 验 证 信 用 卡/ 银 行 卡 的 可 接 受 性， 并 向 用 户 显 示 信 用 卡/ 银 行 卡 的 有 效 期 以 及 认 证 恢 复 状 态。

- 帮 助 浏 览 器 管 理SET 进 程， 包 括 加 密、 认 证 与 数 字 签 名 等 进 程。

- 商 户（ 航 空 公 司） 子 系 统

对 于 航 空 公 司 或 其 它 商 户 而 言， 商 户 子 系 统 相 当 于INTERNET 网 上 的 现 金 记 帐 簿， 其 主 要 功 能 包 括：

- 从 网 上 商 店（ 或 航 空 公 司 的 网 上 订 票 系 统） 获 得 用 户 的 订 单（ 或 订 票） 记 录。

- 接 收 客 户 的 电 子 付 款， 包 括 基 于SET 加 密 后 的 信 用 卡/ 银 行 卡 信 息。

- 将 电 子 付 款 表 中 的 数 据 转 发 至 网 关 子 系 统。

- 计 算 客 户 的 订 单（ 票） 与 付 款 金 额， 并 存 储 于 商 户 主 机 中。

- 获 取 银 行 的 付 款 认 证 信 息， 从 而 确 定 客 户 的 购 物（ 票） 请 求。

- 应 能 支 持 不 同 的 付 款 协 议， 从 而 执 行 不 同 的 付 款 方 案。

- 执 行SET 规 定 的 相 关 交 易 并 记 录 每 笔 交 易 的 完 整 数 据。

- SCVAN 网 关 子 系 统

这 是 网 上 支 付 系 统 的 核 心 模 块， 用 来 为 银 行 主 机 完 成SET 交 易 的 认 证、 管 理 与 转 接， 从 而 实 现Internet 与 银 行 系 统 的 无 缝 连 接， 子 系 统 的 功 能 包 括：

- 接 收 从 商 户 发 出 的 电 子 付 款 表 数 据；

- 用 私 人 密 钥 对 输 入 的 交 易 信 息 解 密， 并 验 证 客 户 数 字 签 名 的 真 伪。

- 将 电 子 付 款 表 中 的 数 据 翻 译 成 银 行 系 统 能 够 接 受 的 数 据 输 入 格 式， 然 后 通 过 专 用 网 络 发 送 至 银 行 的 主 机 系 统， 供 认 证 与 处 理。

- 将 银 行 系 统 确 认 的 付 款 信 息 再 转 发 至 商 户 子 系 统。

- 存 储 商 户 数 字 证 书 的 确 认 与 废 除 清 单， 从 而 保 证 对 数 字 证 书 的 有 效 管 理。

- 作 为 银 行 系 统 与 商 户 子 系 统 的 网 关， 实 现 无 缝 连 接。

- SET 银 行 资 格 注 册 软 件：

安 全 电 子 交 易 协 议SET 是 用 来 解 决 的 商 务 中 的 数 据 加 密， 数 字 签 名， 身 份 认 证 等 数 据 安 全 问 题 的 协 议， 并 且 专 门 用 于 交 易 的 付 款 阶 段： 即 从 客 户 到 商 户； 再 通 过 网 关 到 银 行 的 交 易 全 过 程 中。

SET 的 核 心 是 基 于 数 字 证 书 的 发 行， 每 个 支 付 交 易 的 参 加 者 都 必 须 获 得 一 个“ 证 书”。 支 付 系 统 的 每 个 软 件 包 就 是 根 据 数 字 证 书 来 验 证 交 易 者 的 身 份 的。

SET 用 户 资 格 注 册 软 件 专 门 用 来 生 成、 颁 发 与 管 理 作 为 所 有SET 交 易 基 础 的“ 数 字 证 书”。 其 主 要 功 能 包 括：

- 帮 助 授 权 各 部 门， 使 之 能 行 使SET 数 字 证 书 的 加 密 与 颁 发 工 作。

- 为 所 有 介 入SET 交 易 的 用 户 颁 发 与 管 理 加 密 后 的 数 字 证 书。

- 认 证 与 管 理 密 钥 的 生 成 与 废 除。

  - 电 子 出 票 与 自 动 登 机 系 统

这 两 个 系 统 原 则 上 应 该 通 过PSTN/DDN 网 络 与 民 航 的 定 座 与 离 港 主 机 相 集 成。 航 空 公 司 的 用 户 通 过 设 在 机 场 的 专 用 设 备 自 动 获 取 购 票 收 据 与 登 机 牌。 但 为 了 方 便 旅 客， 也 可 以 在 用 户 的PC 机 上 打 印 购 票 收 据 与 登 机 牌。 因 此， 机 场 设 备 也 可 以 与INTERNET 相 连， 并 通 过 航 空 公 司 的WEB SERVER 与PSTN/DDN 网 络 与 民 航 的 定 座/ 离 港 主 机 相 连。 这 两 个 分 系 统 留 待 二 期 工 程 中 实 施。

四 大 系 统 集 成 后 形 成 的 网 上 售 票 与 支 付 系 统 网 络 结 构 图， 如 图 2.3 所 示。

- 成 果 形 式 与 考 核 指 标

1.    应 提 交 的 技 术 文 件

  - 项 目 计 划 任 务 书

  - 项 目 可 行 性 方 案

  - 用 户 需 求 说 明 书

  - 项 目 开 发 计 划

  - 数 据 库 设 计 说 明 书

  - 程 序 模 块 级 联 图

  - 程 序 设 计 说 明 书

  - 测 试 计 划

  - 测 试 报 告

  - 用 户 手 册

  - 程 序 维 护 手 册

  - 安 装 测 试 报 告

  - 研 制 报 告

  - 技 术 报 告

  - 用 户 使 用 报 告

  - 鉴 定 报 告

- 考 核 指 标

2.1 网 上 订 票 系 统 的 考 核 指 标

- 由 国 内 民 航 业 专 家 组 成 测 试 小 组， 按 照IATA （ 国 际 航 空 运 输 协 会） 有 关 定 座 系 统 的 标 准， 全 面 测 试 系 统 的 订 票 功 能。

- 网 上 支 付 系 统 的 考 核 指 标

由 国 内 计 算 机 与 银 行 业 专 家 组 成 测 试 小 组， 按 照 SET 标 准 与ISO 8583 标 准， 全 面 测 试 网 上 付 款 系 统 的 数 据 安 全 与 银 行 交 易 操 作 的 性 能。

- 成 果 应 用 单 位 或 应 用 推 广 趋 向

- 该 系 统 中 的 网 上 订 票 部 分 首 先 在 中 国 东 方 航 空 公 司 应 用， 待 完 善 之 后 既 可 以 在 全 国 二 十 几 家 航 空 公 司 推 广。

- 网 上 支 付 的 网 关 部 分 将 首 先 与 中 国 工 商 银 行 联 网。  使 工 行 的 浦 江 卡 与 牡 丹 卡 率 先 实 现 网 上 售 票 的 支 付。

- 网 上 支 付 的 商 户 部 分 将 首 先 与 东 航 的WEB 站 点 集 成， 然 后 推 广 到 国 内INTERNET 网 上 的 所 有 网 上 商 店。

- 网 上 支 付 的 客 户 部 分 可 以 推 广 到 所 有 的 网 上 用 户。

- 经 济 效 益 和 社 会 效 益 分 析

- 经 济 效 益：

- 就 上 海 地 区 而 言 的 二 家 航 空 公 司（ 东 航 与 上 航） 年 票 务 营 业 额90 亿 人 民 币， 网 上 售 票 按10％ 计 算， 节 约 代 理 费 用 按5％ 计， 则 每 年 可 增 收4500 万 人 民 币， 若 将 这 一 项 目 推 广 到 全 国 其 它 航 空 公 司， 每 年 将 为 国 家 带 来 二 亿 元 的 收 入。

- 社 会 效 益：

- 网 上 售 票 的 实 现 将 大 大 方 便 客 户， 提 升 航 空 服 务 质 量， 使 航 空“ 售 票 网 点” 迅 速 扩 大， 遍 及 世 界。

- 计 划 进 度

- 可 行 性 研 究

- 97.11.1  97.12.15

- 银 行 卡 原 型 试 验

97.12.15  98.2.20

- 实 施 方 案 确 定

    -  98.3.30

- 概 要 设 计

- 98.4.1  98.5.15

- 详 细 设 计

98.5.15  98.7.30

- 编　码

98.8.1  98.9.30

- 工 行、 东 航、 外 卡 集 成

- 98.10.1  98.11.30

- 系　统　联　调

- 98.12.1  99.1.30

- 实 现 本 项 目 预 期 目 标 已 具 备 的 条 件

- SCVAN 已 经 开 发 了 一 个 银 行 支 付 系 统 原 型 系 统， 初 步 具 备 了 信 息 加 密 与 安 全 认 证 的 技 术 与 行 业 经 验。

- SCVAN 初 步 解 决 了 与 工 商 银 行 实 时/ 批 处 理 清 算 的 关 键 技 术。

- SCVAN 已 经 获 得 了 国 际 信 用 卡 实 时 处 理 的 关 键 技 术。

- 东 航 网 上 订 票 系 统 已 在 开 发 之 中。

- IBM，HP/Verifone 均 具 有 遵 守SET 协 议 标 准 的 网 上 支 付 软 件， 与 他 们 的 合 作， 可 以 充 分 利 用 他 们 在 工 程 实 施 中 的 经 验， 为 加 快 项 目 的 实 施 进 度 创 造 了 条 件。

- 上 海 市 政 府 信 息 港 办 公 室 与 市 商 业 委 员 会 均 表 示 全 力 支 持 该 项 目 的 实 施， 同 意 将 该 项 目 列 入 信 息 港 工 程 的 规 划 中， 这 就 为 由 政 府 推 动 与 协 调 项 目 的 实 施 创 造 了 良 好 的 外 部 环 境。

八、 项 目 研 究 人 员 名 单

|  | 姓 名 | 工 作 单 位 | 性 别 | 年 龄 | 专 业 | 职 务 | 分 工 | 全 程 工 作 月 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 凌 孔 山 | 上 海 市 商 业 委 员 会 | 男 | 53 | 经 济 金 融 | 高 级 经 济 师 | 总 体 协 调 | 八 个 月 |
|  | 徐 民 筑 | 中 国 东 方 航 空 股 份 有 限 公 司 | 男 | 58 | 发 动 机 | 高 工 | 总 体 协 调 | 八 个 月 |
|  | 江 游 | 上 海 共 享 商 业 增 值 网 络 服 务 有 限 公 司 | 男 | 40 | 经 济 金 融 | 经 济 师 | 总 体 协 调 | 八 个 月 |
|  | 陈 林 生 | 中 国 东 方 航 空 股 份 有 限 公 司 | 男 | 53 | 计 算 机 | 高 工 | 总 体 设 计 | 八 个 月 |
|  | 金 海 连 | 上 海 共 享 商 业 增 值 网 络 服 务 有 限 公 司 | 男 | 41 | 计 算 机 | 工 程 师 | 总 体 业 务 组 织 | 十 六 个 月 |
|  | 刘 尊 孝 | 中 国 东 方 航 空 股 份 有 限 公 司 | 男 | 53 | 计 算 机 | 高 工 | 总 体 设 计 与 集 成 | 十 六 个 月 |
|  | 李 卫 良 | 中 国 东 方 航 空 股 份 有 限 公 司 | 男 | 27 | 计 算 机 | 工 程 师 | 商 户 系 统 | 十 六 个 月 |
|  | 李 必 群 | 中 国 东 方 航 空 股 份 有 限 公 司 | 女 | 26 | 计 算 机 | 工 程 师 | 商 户 系 统 | 十 六 个 月 |
|  | 周 国 兵 | 中 国 东 方 航 空 股 份 有 限 公 司 | 男 | 25 | 计 算 机 | 助 工 | 商 户 系 统 | 十 六 个 月 |
|  | 郁 艳 澜 | 中 国 东 方 航 空 股 份 有 限 公 司 | 女 | 23 | 计 算 机 | 助 工 | 商 户 系 统 | 十 六 个 月 |
|  | 陈 如 刚 | 上 海 共 享 商 业 增 值 网 络 服 务 有 限 公 司 | 男 | 44 | 计 算 机 | 工 程 师 | 业 务 流 程 设 计 | 十 六 个 月 |
|  | 孟 宏 文 | 上 海 共 享 商 业 增 值 网 络 服 务 有 限 公 司 | 男 | 25 | 计 算 机 | 助 工 | 网 关 系 统 | 十 六 个 月 |
|  | 马 校 梅 | 上 海 共 享 商 业 增 值 网 络 服 务 有 限 公 司 | 女 | 24 | 计 算 机 | 助 工 | 网 关 系 统 | 十 六 个 月 |
|  | 盛 峰 松 | 上 海 共 享 商 业 增 值 网 络 服 务 有 限 公 司 | 男 | 28 | 计 算 机 | 工 程 师 | 客 户 系 统 | 十 六 个 月 |

- 项 目 资 金 来 源 和 总 投 资 预 算

- 客 户 子 系 统      50 万 人 民 币

- 商 户 子 系 统      300 万 人 民 币

- 网 关 子 系 统      500 万 人 民 币

- SET 资 格 注 册 子 系 统      400 万 人 民 币

- 接 入 设 备       250 万 人 民 币

- 共 计   1500 万 人 民 币

|  |  | 投 资 总 额 |  |  | 其 中 外 汇 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资 金 来 源 | 人 民 币 （万 元） | 其 中： 已 落 实 （ 万 元） | 美 元 （ 万 元） | 其 中： 已 落 实 （ 万 元） |
|  | 合 计 | 1500 |  |  |  |
|  | 单 位 自 筹 | 500 |  |  |  |
|  | 贴 息 贷 款 | 900 |  |  |  |
|  | 项 目 拨 款 | 100 |  |  |  |

- 合 作 形 式 和 合 作 单 位 意 见

- 合 作 形 式：

- 客 户 子 系 统、 网 关 子 系 统 由 共 享 负 责 开 发。商 户 子 系 统 由 东 航 负 责 开 发，SET 用 户 资 格 注 册 子 系 统 由 双 方 共 同 开 发， 系 统 集 成 由 共 享 负 责， 东 航 配 合。

- 合 作 单 位 意 见（ 对 合 作 内 容、 形 式、 参 加 人 员 素 质 及 保 证 工 作 条 件 等 签 署 具 体 意 见）。

十 一、 承 担 单 位 意 见

十 二、 主 管 部 门 的 审 查 意 见